ДОКЛАД

о ходе реализации государственной программы Республики Алтай

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

по итогам 2020 года

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» в 2020 году выступает Министерство регионального развития Республики Алтай, соисполнители: Министерство образования и науки Республики Алтай, Комитет по тарифам Республики Алтай, Министерство цифрового развития Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса в Республике Алтай;

2) обеспечение развития транспортного комплекса;

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализовывалась в 2020 году в составе следующих подпрограмм:

1. Развитие жилищно-коммунального комплекса;

2. Развитие транспортного комплекса;

3. Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

В структуре государственной программы предусмотрено 28 основных мероприятий.

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» на 2020 год, утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 4 марта 2020 года № 96-Д.

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

В 2020 году проведена работа по следующим направлениям:

Развитие жилищно-коммунального комплекса, в том числе:

На территории Республики Алтай введено 88,782 тыс. кв.м. жилья, в том числе введено 81,391 тыс. кв.м. индивидуального жилищного строительства. В целом введено в эксплуатацию 996 жилых зданий, в которых расположено 1148 квартир. В том числе юридическими лицами построено 21 жилое здание. В 2020 году проведен капитальный ремонт 23 многоквартирных домов. На компенсацию части расходов, связанных с оплатой по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений предоставлена субсидия 53 гражданам. Выдано 220 государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 41 молодых семей получили свидетельство о праве получения социальной выплаты.

В 2020 году 13 земельных участков, предоставлено многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

С целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай в 2020 году реализовывались мероприятия по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (в части технологического присоединения). В результате 351 потребитель, имеют возможность подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения.

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт 19 котельных (замена котлов, котельного оборудования); капитальный ремонт тепловых (водопроводных) сетей протяженностью 6,0 км.

В 2020 году газифицировано 387 домовладений.

Развитие транспортного комплекса, в том числе:

В результате выполнения работ на автомобильных дорогах Республики Алтай в 2020 году введено в эксплуатацию:

после строительства: мостовой переход через р.Урсул на км 0+364 автомобильной дороги «Онгудай-Каянча» 54,96 пог.м.;  мостовой переход через р.Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги «Усть-Кумир-Санаровка» – 103,11 пог.м.;  мостовой переход через р. Сугаш на км 177+089 автомобильной дороги Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай- граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (Природный парк Белуха) – 33,8 пог.м.

после ремонтных работ: отремонтировано 15,70 км автомобильных дорог, 4 мостовых перехода, протяженностью 121,95 пог.м, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,40 км автомобильных дорог, восстановлено уличное освещение;

введено после капитального ремонта 6 мостов, протяженностью 64,97 пог.м;

На территории Республики Алтай в 2020 году осуществлялось регулярное авиасообщение через Аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: Москва-Горно-Алтайск-Москва авиакомпанией «S7 Airlines» 3 раз в неделю, авиакомпанией «Победа» 3 раза в неделю; Новосибирск-Горно-Алтайск-Новосибирск авиакомпанией «S7 Airlines» 1 раз в неделю; Екатеринбург - Горно-Алтайск – Екатеринбург авиакомпанией «РусЛайн» 2 раза в неделю; Красноярск – Горно-Алтайск – Красноярск авиакомпанией «СиЛа» 2 раза в неделю; Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск авиакомпанией «СиЛА» 3 раз в неделю; Горно-Алтайск – Белокуриха – Горно-Алтайск авиакомпанией «СиЛА» 2 раза в неделю;  Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск авиакомпанией «СиЛА» 3 раз в неделю. За 2020 год перевезено 148 374 пассажиров.

Приобретено 2 единицы специализированной техники, в целях реализации вопросов местного значения.

Обустроено в соответствии с национальными стандартами вблизи образовательных учреждений 60 пешеходных переходов.

Проектная деятельность

В 2020 году в рамках государственной программы реализовывались региональные проекты «Сохранение уникальных водных объектов», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Жилье», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» основные результаты которых значительно повлияли на рейтинг государственной программы (государственная программа высокоэффективна), в том числе:

1) продолжено строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селах Артыбаш, Иогач Турочакского района;

2) продолжено строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации селах Артыбаш, Иогач Турочакского района.

При завершении строительства сохранится уникальный водный объект озеро Телецкое.

3) в 2020 году расселено 70 человек из 34 жилых помещений площадью 1,1 тыс. кв.м.;

4) введено 88,782 тыс. кв.м. жилья;

5) выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках Горно-Алтайской агломерации общей протяженностью – 11,15 км. Введено после ремонта 108,892 км;

6) 20% контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего  объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда по состоянию на 01.01.2021 г. составил 1,9%, что составляет 105,6% от установленного планового значения (1,8%), темп роста к уровню предшествующего года – 88,4% (2,15%).

2. Обеспеченность жильем населения Республики Алтай по состоянию на 01.01.2021 г. составил 21,8 кв.м. на 1 чел., что составляет 100% от установленного планового значения (21,8%),  темп роста к уровню предшествующего года составил 101,8% (21,42 кв.м. на 1 чел.).

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01.01.2021 г. составила 75,4%, что составляет 102,3% установленного планового значения (77,1%), темп роста к уровню предшествующего года – 105,7% (79,7%);

4. Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I «Транспорт и связь» по состоянию на 01.01.2021 г. составило 3,943 тыс.ед., что составляет 129,7% от установленного планового значения (3,04 тыс. ед.), темп роста к уровню предшествующего года – 93,3% (4,226 тыс.ед.).

5. Количество транспортных средств, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива составило 272 ед., что составляет 101,1%, от установленного планового значения (269 ед.).

6. Доля объема электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии по состоянию на 01.01.2021 г. составило 96,4%, что составляет 100,4% от установленного планового значения (96%), темп роста к уровню предшествующего года – 101,5% (95%).

7. Общая протяженность введенных газовых сетей по состоянию на 01.01.2021г. составила 63,25 км., что составляет 100,1%, от установленного планового значения (63,2 км), темп роста к уровню предшествующего года – 99,8% (63,356 км.).

Из 9 показателей государственной программы 1 показатель достиг плановое значение, по 6 показателям плановое значение перевыполнено и по 2 показателям плановое значение не достигнуто.

Не достижение плановых значений целевых показателей государственной программы произошло по следующим причинам:

1) передача в 2020 году дорог регионального значения, имеющих твердое покрытие и находящихся в нормативном состоянии в федеральную собственность;

2) включение дорог в собственность муниципальных образований в Республике Алтай неучтенных ранее не имеющих твердое покрытие и находящихся в неудовлетворительном состоянии;

3) увеличения цены за 1 кв.м. жилья.

Коэффициент результативности реализации государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,07 (высокоэффективное).

- Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися;

2) создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай;

3) обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай;

4) развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай;

5) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай;

6) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении;

7) оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай;

8) улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде;

9) создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований Республики Алтай, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципальных образований Республики Алтай с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности; повышение качества и эффективности оперативного и стратегического управления социально-экономическим развитием района, в том числе управления и использования муниципального имущества; повышение инвестиционной привлекательности района;

10) сохранение озера Телецкое;

11) увеличение объема жилищного строительства на территории Республики Алтай не менее чем до 0,198 млн. кв. метров в год: за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства; за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

12) обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Республике Алтай с расселением к 31.12.2020 не менее 1,18 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 69 человек;

13) обеспечение повышения энергетической эффективности инженерных систем, а также соблюдение баланса интересов поставщиков и потребителей коммунальных услуг;

14) реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

15) осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий молодых семей» (исполнитель Министерство образования и науки Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: в 2020 году предоставлялись субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья. В результате реализации мероприятия 41 молодая семья получили свидетельство о праве получения социальной выплаты.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 2 «Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

развитие арендного жилья;

Основным оператором по развитию арендного жилья выступает ОАО «АИЖК Республики Алтай». Предоставлялись субсидии организации, которая приобрела на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме (по адресу: Майминский район, с. Майма, ул. Карьерная, д.2 (корп. 3, 4), д. 10) в целях дальнейшей сдачи по договорам коммерческой аренды в размере 13 110,0 тыс. рублей (или 100% от запланированного объема финансирования на данное мероприятие).

В 2020 году предоставлялись субсидии гражданам – нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов, связанных с оплатой жилых помещений, переданных по договорам коммерческой аренды (найма) 53 гражданам (100% от плана).

предоставление субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно;

В 2020 году  предоставлена субсидия муниципальному образованию «Усть-Канский район» на софинансирование расходов по обеспечению инженерной инфраструктурой 13 земельных участков, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, путем технологического присоединения к инженерным сетям.

предоставление субвенции муниципальным образованиям в Республике Алтай на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений;

Выдано 220 государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

проведение мониторинга цен строительных ресурсов;

В 2020 году проведен мониторинг цен строительных ресурсов. В результате мероприятия разработаны 2 комплекта индексов изменения стоимости строительства Республики Алтай.

повышение эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай;

В рамках мероприятия повышение эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай осуществляется содержание КУ РА «Управление капитальным строительством Республики Алтай». Эффективность учреждения определяется проведением проверки выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений в количестве 38 единиц.

градостроительное проектирование и территориальное планирование;

В 2020 году выполнены следующие виды работ: актуализирована схема территориального планирования Республики Алтай; обновлены ресурсы Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) в электронном виде на территории Республики Алтай и обеспечен доступа к их открытой части в сети интернет.

В результате реализации данных мероприятий коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай в 2020 году составил 6,1 лет, 98,4% от планового значения.

В рамках мероприятия государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий выдано 146 заключений по результатам проведенной экспертизы, 100% от планового значения 146 штук.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)– 0,96 (эффективное).

Основное мероприятие 3 «Развитие систем электроэнергетики Республики Алтай» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

предоставлялась субвенция муниципальным образованиям на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. В результате реализации мероприятия доля муниципальных образований, получающих субвенции из республиканского бюджета РА на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, от общего количества муниципальных образований территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах составила 100%;

предоставлялась субсидия 2 муниципальным образованиям «Улагаский район», «Турочакский район» на софинансирование  расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям;

в 2020 году выделялись средства на разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай. Схема и программа развития электроэнергетики на 2021-2025 годы утверждена Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29 июля 2020 года № 174-у.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,88 (эффективное).

Основное мероприятие 4 «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду проведен капитальный ремонт 19 котельных (замена котлов, котельного оборудования) в муниципальных образованиях «Майминский район», «Чемальский район», «Шебалинский район», «Усть-Коксинский район», «Онгудайский район», «Усть-Канский район», «Кош-Агачский район», «Улаганский район», «Чойский район»;  капитальный ремонт тепловых (водопроводных) сетей протяженностью 6,02 км в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Усть-Коксинский район», «Чойский район», «Онгудайский район», «Усть-Канский район», «Турочакский район», «Шебалинский район».

В результате реализации мероприятия протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения (водоснабжения) по плану – 7,9 км, фактически отремонтировано – 6,0 км. или 76,2% от плана.

Предоставлена субсидия муниципальным образованиям «Город Горно-Алтайск» и «Майминский район» на софинансирование расходов муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по газификации домовладений в Республике Алтай, в результате реализации мероприятия газифицировано 387 домовладений, или 24,4% от планового значения:

В муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» планировалось газифицировать 885 домовладений, фактически газифицировано - 239 домовладений. Показатель не исполнен в полном объеме по причине несвоевременного предоставления документов от подрядных организаций, выполнивших строительно-монтажные работы в рамках установленных требований порядка по газификации домовладений.

В муниципальном образовании «Майминский район» планировалось газифицировать – 701 домовладение, фактически газифицировано – 148. Показатель не исполнен по причине низкого обращения граждан для подключения их домовладения, ввиду необходимости приобретения и установки газового оборудования.

Предоставлена субсидия в муниципальные образования «Город Горно-Алтайск» и «Майминский район» на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. Проведены мероприятия по утеплению фасадов 7 многоквартирных домов в муниципальных образованиях «Майминский район», «Город Горно-Алтайск»; установлен автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 4,21 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 5 «Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) в 2020 году реализовано следующими мероприятиями:

технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения по  ул. Казанцева, д. 17-33 (протяженность 170 м), ул. Совхозная от д. 114 до ул. Э.Дугиной, д. 37  (протяженность 537 м), ул. Аржана Адарова, 13-35 (протяженность 160 м), ул. Больничной, д. 32-50 (протяженность 289 м), ул. Ленинградской 27-49/1, ул. Рассветной 1-21, пер. Зыбкий, д. 2-12 (протяженность 460 м) в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». В результате реализации основного мероприятия 351 потребителей, имеют возможность подключиться к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения.

разработка проектно-сметной документации «Строительство водозаборной скважины в с.Ортолык», разработка проектно-сметной документации «Водопроводные сети для микрорайона Чорос-Гуркина с.Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай». Данное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: количество заключенных контрактов на разработку проектно-сметной документации– 2 ед.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,8 (эффективное).

Основное мероприятие 6 «Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

капитальный ремонт многоквартирных домов. Для реализации данного мероприятия создана специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее – региональный оператор). Деятельность регионального оператора направлена на создание фонда капитального ремонта за счет средств  собственников помещений многоквартирного жилищного фонда для дальнейшего финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В 23 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт.

осуществляется содержание регионального оператора СНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай». Уровень собираемости взносов собственников, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора - 90%, по факту данный показатель составил –91,1%.

В результате реализации основного мероприятия увеличилось количество  граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году –1393 человек, или 100% от плана (план - 1393 человек).

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,00 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 7 «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялись субвенции муниципальным образованиям на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. С целью эффективного использования субвенций из республиканского бюджета на возмещение разницы в тарифах целевым показателем является количество предприятий, получивших такие субвенции (план 18 ед.). На 1 января 2021 года 18 ресурсоснабжающим организациям направлены субвенции, в связи с ростом экономически обоснованных тарифов над льготными.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 8 «Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:  в рамках мероприятия осуществлялась автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а так же об их применении.

В ходе реализации мероприятия доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций составила 100%, это 100% от планового значения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 9 «Реализация проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялись субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на проведение мероприятий по внесению изменений в документы территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай в рамках проекта «Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». В результате мероприятия документы территориального планирования муниципальных образований Республики Алтай в количестве 36 штук приведены в соответствие с градостроительным законодательством, в том числе в разрезе муниципальных образований: «Усть-Канский район» - 10 штук, «Шебалинский район» - 19 штук, Кош-Агачский район» - 7 штук. Это 69,2% выполнения от планового значения 52 штуки, значение показателя не достигнуто по причинам:

1. Длительное проведение конкурсных процедур по отбору проектной организации на внесение изменений в схему территориального планирования МО «Майминский район», в связи с этим срок исполнения заключенного 14.12.2020 г. контракта был установлен на 01.05.2021 г.;

2. Исполнение контракта возможно только после утверждения генерального плана Кызыл-Озекского сельского поселения, который разрабатывался в рамках предоставления данной субсидии и утверждение которого назначено на начало 2021 г;

3. Акт выполненных работ по контракту на внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Кызыл-Озекского сельского поселения был предоставлен подрядной организацией после 01.01.2021г.

4. В муниципальном образовании «Турочакский район» целевой показатель не достигнут в связи с недобросовестным исполнением проектной организацией принятых на себя обязательств по заключенному 12.02.2020 г. контракту № 1 ТП/2020. В настоящее время МО «Турочакский район» ведется процедура расторжения контракта.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,82 (низкоэффективное).

Основное мероприятие 10 «Проведение экспертизы состояния объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственного регулирования ценообразования на территории Республики Алтай» (исполнитель Комитет по тарифам Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: осуществляется содержание КУ РА «Центр тарифного и экспертного обеспечения». Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:  а) проведение технической и технологической оценки деятельности ресурсоснабжающих организаций; б) организует информационно-техническое обеспечение деятельности Комитета по тарифам Республики Алтай.

В результате реализации основного мероприятия показатель  «Улучшение показателей качества, надежности и энергетической эффективности инженерных систем коммунальной инфраструктуры» в 2020 году достигнут.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 11 «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития  Телецкого озера и соответствующей территории (реализация регионального проекта «Сохранение уникальных  водных объектов») (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В 2020 году предоставлена субсидия муниципальному образованию «Турочакский район» на реализацию мероприятий:

строительство водонапорных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай, с уровнем технической готовности объекта 63,9%.  В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минстроем России перенесен на 2021 год, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай с уровнем технической готовности объекта показатель 24,3%. В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минстроем России перенесен на 2021 год, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации с. Артыбаш Турочакского района Республики Алтай (второй этап), с уровнем технической готовности объекта 23,1%. В 2020 году заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом 2021 г., ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, наружные сети канализации, станции очистки подсланевых (нефтесодержащих) вод с. Иогач Турочакского района Республики Алтай (1 этап), с уровнем технической готовности объекта 81,8%. В 2019 году заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения работ в соответствии с заключенным дополнительным соглашением с Минстроем России перенесен на 2021 год, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

В 2020 году показатели регионального проекта по уровню технической готовности объекта капитального строительства (в том числе объекта капитального строительства, в отношении которого проводится капитальный ремонт) достигнуты. Строительство объектов планируются завершить в 2021 году.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияет на достижение показателей реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) –0,97 (низкоэффективное).

Основное мероприятие 12 «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

предоставлялись субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Алтай, в том числе: муниципальному образованию «Улаганский район», муниципальному образованию «Шебалинский район». За счет предусмотренных средств в 2020 году муниципальное образование «Улаганский район» заключило 16 контрактов на расселение 20 жилых помещений, общей площадью 759,0 кв. м. где проживало 37 человек. Муниципальное образование «Шебалинский район» заключило 7 контрактов на расселение 7 жилых помещений, общей площадью 333,8 кв. м., где проживало 19 человек. Итого в 2020 году было приобретено, оплачено и расселено 27 жилых помещений, общей площадью 1092,8 кв. м. аварийного жилья и 56 граждан.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей регионального проекта: в 2020 году было приобретено и расселено 1,17 тысяч квадратных метров, и 0,07 тысяч граждан, расселено из аварийного жилищного фонда.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,07 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 13 «Реализация регионального проекта «Жилье» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

В 2020 году планировалось достижение показателей по вводу жилья установленных Минстроем России в рамках заключенного соглашения, в том числе: земельные участки, планируемые к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай -  0,02 тыс. га.; ввод жилья - 86,0 тыс. кв. метров.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Жилье» национальных проектов «Жилье и городская среда».

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей регионального проекта «Жилье»:

годовой объем жилищного строительства составил 0,088 млн. кв.м;

площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства составила 0,02 тыс. га;

ввод жилья в многоквартирных жилых домах составил 0,007 млн. кв. метров;

объем многоквартирного жилья в стадии строительства составил 0,008 млн. кв. метров;

ввод индивидуальных жилых домов по Республике Алтай составил 0,081 млн. кв. м;

площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства на территории Республики Алтай составила 0,61 тыс. га.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Жилье».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 0,43 (неэффективное).

Основное мероприятие 14 «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере жилищно-коммунального комплекса» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

предоставлялась субсидия юридическим лицам на возмещение затрат по постановке индивидуального жилого дома на кадастровый учет. В результате реализации мероприятия прирост площади индивидуальных жилых домов, поставленных на кадастровый учет в Республике Алтай, в объеме не менее 1000 квадратных метров на одну подрядную организацию, осуществляющую деятельность в сфере выполнения кадастровых работ на территории Республики Алтай составил 6,732 тыс.кв.м., 111,7% от планового значения;

предоставлялись иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Республики Алтай на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработку документации по планировке территории, в части включения территории (земельных участков) для жилищного строительства. В ноябре-декабре 2020 года заключены контракты, проведены конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций. В связи с невозможностью исполнения контрактов в полном объеме до 31.12.2020 года, сроки действия муниципальных контрактов были установлены на 2021 год. Показатель количество приведенных в соответствие с градостроительным законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципальных образований Республики Алтай в рамках индивидуальной программы социально- экономического развития Республики Алтай не достигнут в связи с тем, что срок выполнения обязательств подрядных организаций по заключенным контрактам 2021 год. Показатель в соответствии с заключенными соглашениями планируется достичь во втором полугодии 2021 года.

предоставлялись иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Республики Алтай на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям в целях стимулирования жилищного строительства. Заключены договоры по технологическому присоединению к электрическим сетям.

предоставлялись иные межбюджетные трансферты на обеспечение инженерной инфраструктурой строящихся многоквартирных жилых домов с.  Майма, по ул. Алтайская, район дома № 47 (проектирование газовой котельной). Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации.

осуществлялось проектирование скважины  по ул.  Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминского района.  Разработано техническое задание.

осуществлялось строительство водопровода в с.  Камлак. В 2020 году разработано техническое задание.

осуществлялось строительство водопровода в с.  Чемал. Средства законтрактованы, кассовый расход пройдет в 2021 году. Разработано техническое задание.

осуществлялось проектирование быстровозводимых поселковых котельных комплектной постановки по ул. Беляева, 1 А в с. Черга Шебалинского района, Республике Алтай. Готовность документации составила 100 %.

осуществлялось  проектирование газовой котельной в с. Манжерок «Проектирование блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Манжерок, Майминского района, ул. Катунская, 36 а». Готовность документации составила 100 %.

осуществлялось  проектирование блочно-модульной котельной 1,5 МВт в с. Соузга, Майминского района, ул. Цетральная, 19а. Готовность документации  составил 100 %.

осуществлялось  проектирование газовой модульной котельной с тепловыми сетями, расположенная по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с.  Майма, пер. Спортивный. Готовность документации составила 100 %.

осуществлялось проектирование скважины в с. Тобелер, Кош-Агачского района. Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 1,29 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 15 «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай» в 2020 году реализовано следующими мероприятиями:

осуществлялось строительство модульной котельной для теплоснабжения зданий МБДОУ Детский сад «Искорка» по ул. Трактовая, 1 Г, с. Шебалино Шебалинского района Республики Алтай». Уровень готовности объекта капитального строительства»  в 2020 году составил 100%.

осуществлялось строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест по ул. Гуляева, 2 с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай». Уровень готовности объекта капитального строительства» в 2020 году составил 100 %.

проводилось обеспечение инженерной инфраструктурой строящихся многоквартирных жилых домов с. Кызыл-Озек, по ул. Ипподромная (строительство газовой котельной) Майминский район, Республика Алтай). Осуществлялось строительство водопровода микрорайона «Башталинка» с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай.

В результате реализации мероприятий увеличен объем жилищного строительства на 88,0 тыс.кв.м.

осуществлялось строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 10). Уровень технической готовности объекта составил 74,5%.

осуществлялось строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон Алгаир-2). Уровень технической готовности объекта составил 99,7%.

Осуществлялось строительство газораспределительных сетей в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай (микрорайоны № 17, 27, 28, 25, 26 (2 этап). Уровень технической готовности объекта составил 100%.

осуществлялось строительство газораспределительных сетей в с. Майма (микрорайон № 6/1). Уровень технической готовности объекта» составил 100%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 0,6 (эффективное).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай по состоянию на 01.01.2020 г. составила -13 кв.м или 100,0% от установленного планового значения (13 кв.м.), темп роста к уровню предшествующего года – 148,7% (8,74%);

2. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям по состоянию на 01.01.2020 г. составила - 100% или 100% от установленного планового значения (100%), темп роста к уровню предшествующего года 100% (100%). В соответствии с Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Республики Алтай и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», земельные участки предоставляются частично обеспеченные инженерной инфраструктурой, с этой целью ежегодно из республиканского бюджета Республики Алтай предусматриваются средства на обеспечение земельных участком инженерной инфраструктурой. В 2020 году 13 земельных участков предоставлены многодетным семьям;

3. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий  по состоянию на 01.01.2021 г. составила – 8,8% или 110,0% от установленного планового значения (8), темп роста к уровню предшествующего года 217,8% (4,04%);

4. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год по состоянию на 01.01.2021г. составило - 845 штук, или 156,2% от установленного планового значения (541 штук), темп роста к уровню предшествующего года 150,6% (561);

5.  Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, но договору аренды или концессионному соглашению по состоянию на 01.01.2021г. составило – 67,3%, или 100% от установленного планового значения (67,7%), темп роста к уровню предшествующего года 103,8% (64,8);

7. Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по состоянию на 01.01.2021г. составило - 22%, или 100% от установленного планового значения (22%), темп роста к уровню предшествующего года 100% (22%);

8. Протяженность линий электропередач, построенных в рамках реализации инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями по состоянию на 01.01.2021г. составило – 104,04 км, или 106,5%  от установленного планового значения (97,7 км), темп роста к уровню предшествующего года 66,1% (157,325).;

9. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда установленного по состоянию на 01.01.2017 по состоянию на 01.01.2021г. составила – 12,6%, или 104,1% от установленного планового значения (12,1%), темп роста к уровню предшествующего года 600% (2,1);

10. Количество строящихся объектов инженерной инфраструктуры в целях развития Телецкого озера и соответствующей территории по состоянию на 01.01.2021г. составило - 4 ед., или 100% от установленного планового значения (4 ед.).

Из 14 показателей по 5 показателям достигнуты плановые значения, по 4 показателям значение перевыполнено и по 5 значение не достигнуто.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,1 (высокоэффективное).

2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай;

2) повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства;

3) повышение авиационной доступности Республики Алтай;

4) реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2020 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 22,85 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2020 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2020 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 53,92 процентов;

5) повышение безопасности дорожного движения;

6) обеспечение: применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использования контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;

7) снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 1,2 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего 14 человек на 100 тысяч населения к 2020 году;

8) реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере транспортного обеспечения.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. После строительства введены в эксплуатацию следующие объекты: мостовой переход через р.Урсул на км 0+364 автомобильной дороги «Онгудай-Каянча» 54,96 пог.м.; мостовой переход через р.Чарыш на км 0+282 автомобильной дороги «Усть-Кумир-Санаровка» – 103,11 пог.м.; мостовой переход через р.Сугаш на км 177+089 автомобильной дороги Черга-Беш-Озек-Усть-Кан-Талда-Карагай-граница Казахстана с подъездом Талда-Тюнгур (Природный парк Белуха) – 33,8 пог.м.

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. В результате работ отремонтировано 15,70 км автомобильных дорог, 4 мостовых перехода, протяженностью 121,95 пог.м, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,40 км автомобильных дорог, восстановлено уличное освещение; отремонтировано 6 водопропускных труб; установлено 11,018 км барьерного ограждения.

финансовое обеспечение дорожной деятельности. В результате реализации мероприятия, введено после капитального ремонта 6 мостов, протяженностью 64,97 п.м.

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Предоставлены субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай: «Майминский район»; «Усть-Коксинский район»; «Город Горно-Алтайск»; «Чойский район»; «Онгудайский район»; «Усть-Канский район»; «Улаганский район»; «Чемальский район»; «Кош-Агачский район». В результате мероприятия обустроено в соответствии с национальными стандартами вблизи образовательных учреждений 60 пешеходных переходов.

субсидии на организацию и проведение мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В результате мероприятия протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводился капитальный ремонт и ремонт составил 8,212 км.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,06 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства в Республике Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

реализация мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства. В рамках мероприятия осуществляется содержание КУ РА «РУАД «Горно-Алтайавтодор». В результате реализации мероприятия протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на которых проводились работы по содержанию составила 2 255,161 км.

реализация мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности. В результате реализации мероприятия уровень возмещения коммунальных услуг составил 20,45%.

В результате реализации основного мероприятия достигнут  показатель доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай – 22,6%, или 98,9% от планового значения 22,85%;

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,99 (эффективное).

Основное мероприятие 3 «Повышение авиационной доступности Республики Алтай» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялись субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров на территории Республики Алтай. В рамках заключенного соглашения с ООО «Сибирская легкая авиация» 20 марта 2020 года № 36-САП, авиакомпанией выполнялись регулярные рейсы по внутрирегиональным маршрутам в с. Кош-Агач и с. Усть-Кокса. В результате мероприятия  354 человек перевезено пассажиров по внутрирегиональным маршрутам.

На территории Республики Алтай в 2020 году осуществлялось регулярное авиасообщение через Аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам: Москва-Горно-Алтайск-Москва авиакомпанией «S7 Airlines» 3 раз в неделю, авиакомпанией «Победа» 3 раза в неделю; Новосибирск-Горно-Алтайск-Новосибирск авиакомпанией «S7 Airlines» 1 раз в неделю; Екатеринбург - Горно-Алтайск – Екатеринбург авиакомпанией «РусЛайн» 2 раза в неделю; Красноярск – Горно-Алтайск – Красноярск авиакомпанией «СиЛа» 2 раза в неделю; Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск авиакомпанией «СиЛА» 3 раз в неделю; Горно-Алтайск – Белокуриха – Горно-Алтайск авиакомпанией «СиЛА» 2 раза в неделю;  Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск авиакомпанией «СиЛА» 3 раз в неделю. За 2020 год выполнено 1582 круговых рейсов,   перевезено 148 374 пассажиров.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 1,09 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 4 «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

в 2020 году осуществлялось финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате реализации мероприятия выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках Горно-Алтайской агломерации общей протяженностью – 11,15 км. В результате реализации мероприятия доля протяженности дорожной сети Горно-Алтайской агломерации соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию составила 64,1%.

реализация регионального проекта «Республика Алтай, Горно-Алтайская агломерация на 2019-2024 годы» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. В результате реализации мероприятия протяженность дорожной сети Горно-Алтайской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному составила 103,8 км.

проводились мероприятия по увеличению доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В результате реализации программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год введено после ремонта 108,892 км., протяженность автомобильных дорог Республики Алтай регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию составила 682,89 км.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате реализации основного мероприятия показатели регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены на 100%.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Дорожная сеть».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 0,98 (эффективное).

Основное мероприятие 5 «Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Республики Алтай на софинансирование расходов по приобретению специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения. В 2020 году приобретен 1 гусеничный трактор Агромаш 90 ТГ с отвалом, 1 мусоровоз.

В результате реализации мероприятия приобретено 2 единицы специализированной техники, в целях реализации вопросов местного значения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,64 (неэффективное).

Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями: в 2020году осуществлялось обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В результате реализации мероприятия увеличена доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего  объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог с 10% до 20 %; увеличена доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог с 10% до 20 %.

Реализация основного мероприятия направлена на реализацию федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате реализации основного мероприятия показатели регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» выполнены на 100%.

Выполнение результатов основного мероприятия благоприятно повлияло на достижение показателей реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 1,0 (эффективное).

Основное мероприятие 7 «Реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай в сфере транспортного обеспечения» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано следующими мероприятиями:

софинансирование организациям воздушного транспорта на осуществление перевозок пассажиров. В результате реализации мероприятия перевезено 7080 пассажиров по внутрирегиональным маршрутам.

развитие объектов транспортной инфраструктуры (посадочной площадки в с. Кош-Агач).

В 2020 году в результате проведенных конкурсных процедур было заключено два государственных контракта:

на поставку ограждения с монтажом для посадочной площадки Кош-Агач с ООО «АлтайСтройПодряд».  Подрядной организацией приобретены материалы для установки ограждения, работы на объекте начаты в ноябре текущего года. Однако, в связи с неблагоприятными погодными условиями и низким температурным режимом, выполнение работ будет завершено в 1 квартале 2021 года.

на приобретение модульного здания для посадочной площадки Кош-Агач с ООО «Модульстрой». Подрядной организацией осуществлена доставка модуля на место монтажа в с. Кош-Агач. Работы по сборке модуля уже начаты, завершение работ планируется в 1 квартале 2021 года. Закупка и поставка мебели и оборудования осуществлена. Также заключен договор на поставку мебели и комплектации модульного здания для посадочной площадки в с. Кош-Агач. Мебель и комплектующие приобретены в полном объеме.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,4 (высокоэффективное).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск по состоянию на 01.01.2021г. составило - 148,4 тысяч человек в год,  или 106,0%  от установленного планового значения (140 тыс. чел. в год). Темп роста к уровню предшествующего года 144,9% (102,4);

Из 4 показателей по 1 показателю значение перевыполнено и по 3 значение не достигнуто.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,87 (высокоэффективное).

3. Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива Республики Алтай»

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) стимулирование использования природного газа в качестве моторного топлива;

2) информационное обеспечение и популяризация природного газа в качестве моторного топлива;

3) привлечение независимых инвесторов для строительства объектов заправки природным газом.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) в 2020 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования мероприятий.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 1,0 (неэффективное).

Основное мероприятие 2 «Популяризация природного газа в качестве моторного топлива» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) в 2020 году осуществлялось мероприятие информирование граждан о рынке газомоторного топлива за счет средств иных источников. В результате в 2020 году 3 транспортных средств,  переоборудовано для использования природного газа в качестве моторного топлива.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 1,01 (высокоэффективное).

Основное мероприятие 3 «Строительство (модернизация), реконструкция объектов заправки природным газом» (исполнитель Министерство регионального развития Республики Алтай) в 2020 году не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования мероприятий.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия)  – 0,6 (неэффективное).

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) объем потребления природного газа (метана) в качестве моторного топлива в текущем году по состоянию на 01.01.2021г. составило - 2192 тыс. куб. м.,  или 100,0%  от установленного планового значения (2192  тыс. куб. м).

2) количество объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) по состоянию на 01.01.2021г. составило – 1 ед.,  или 100,0%  от установленного планового значения (1 ед.).

Из 2 показателей по 2 показателям достигнуто.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 2,91 (высокоэффективное).

4. Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» направлена на создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках трех основных мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления Министерства регионального развития Республики Алтай, Министерства цифрового развития Республики Алтай и Комитета по тарифам Республики Алтай.

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай». В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100-й уровень обеспечения деятельности министерства, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,11 (высокоэффективное).

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве цифрового развития Республики Алтай». В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности инспекции, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –1,0 (высокоэффективное).

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай». В 2020 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности комитета, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0 (эффективное).

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь целевой показатель уровень достижения показателей государственной программы составил 102,5%, или 102,5% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение –100%).

Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,05 (эффективное).

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 4 236 901,0* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 4 059 136,4* тыс. рублей или 95,8% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 50,1%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 3 944 859,9* тыс. рублей или 96,0% от плана, в том числе средства федерального бюджета – 978 232,1 тыс. рублей или 93,8% от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил соответственно 119,8% и 52,6%.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 19 309,7 тыс. рублей или 88,7% к уровню прошлого года.

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 94 966,8 тыс. рублей или 91,2% от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 1,9%. Иные источники сложились за счет сторонних организаций.

Структура расходов на государственную программу в 2020 году

| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| --- | --- | --- |
|  | Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| всего | 4 236 901,0* | 4 059 136,4* | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 3 068 400,0* | 2 966 627,8* | 72,4 | 73,1 |
| в том числе средства из федерального бюджета | 1 042 582,4* | 978 232,1 | 24,6 | 24,1 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 21 772,8 | 19 309,7 | 0,5 | 0,5 |
| иные источники | 104 145,8 | 94 966,8 | 2,5 | 2,3 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2021 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года составила 1,28, то есть программа реализована высокоэффективно.

Из 4 подпрограмм, две реализованы высокоэффективно, две реализованы эффективно.

Из 28 основных мероприятий 11 реализованы на уровне высокоэффективно, 11 реализованы эффективно и 2 низкоэффективно, неэффективно 4.

В 2020 году из 5 региональных проектов реализованы на уровне  высокоэффективно 1, эффективно 2, 1 низкоэффективно и неэффективно 1.

Высокие результаты государственной программы благоприятно повлияли на достижение  стратегической цели «Саморазвитие Республики Алтай и достижение современных стандартов жизни населения» и стратегической задачи «Развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры».

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализована высокоэффективно, необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. Не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных. Стремиться 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники. Продолжить реализацию региональных проектов «Сохранение уникальных  водных объектов», «Жилье»; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2021 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2021 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год.

Министр регионального

развития Республики Алтай                                                               К.В. Зорий

# Footnotes

*  С учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года