Доклад о реализации

государственной программы Республики Алтай

«Формирование современной городской среды»

за 2019 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 года 
№ 217, выступает Министерство регионального развития Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии с едиными требованиями;

2) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований в Республике Алтай.

Государственная программа «Формирование современной городской среды» реализовывалась в 2019 году в составе следующих подпрограмм:

1) Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай;

2) Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

В структуре государственной программы предусмотрено 3 основных мероприятия.

## Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды» на 2019 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 12 февраля 2019 года № 99-Д.

## Реализация государственной программы направлена на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

## Государственная программа «Формирование современной городской среды» реализовывалась в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект направлен на достижение следующих целей:

## 1) кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

## 2) создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

Цель федерального проекта достигается путем решения задачи – создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

В 2019 году проведена работа по следующим направлениям:

Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе:

В рамках мероприятий благоустроены 9 дворовых  территорий: оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки для игры в футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, обеспечено уличное освещение, положен асфальт к подъездным путям и на проездах во дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор и т.д.

В рамках мероприятий благоустроены 3 общественные  территории в МО «Город Горно-Алтайск»: благоустроена набережная р. Майма, благоустроены тротуары по пр. Коммунистическому.

Данное направление реализовывалось в рамках РП «Формирование комфортной городской среды».

В рамках мероприятий по инициативам граждан победителями в 2019 году признаны шесть проектов:

1) «Благоустройство зоны отдыха – площадка Воркаут, с. Турочак» (Турочакский район, Турочакское сельское поселение);

2) «Реконструкция и благоустройство парка победы в с. Черный Ануй» (Усть-Канский район, Черноануйское сельское поселение);

3) «Создание и обустройство детской игровой площадки в с. Яконур» (Усть-Канский район, Яконурское сельское поселение);

4) «Установка автобусных павильонов в с. Усть-Кан» (Усть-Канский район, Усть-Канское сельское поселение);

5) «Парковая зона в с. Новый Бельтир» (Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение);

6) «Устройство спортивно-оздоровительной площадки в с. Майма» (Майминский район, Майминское сельское поселение).

Вместе с тем, г. Горно-Алтайск завершил работы по благоустройству городского панорамного парка «Гора Туугая» в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе:

В рамках данного направления с целью благоустройства дворовых территорий привлекались граждане, которые принимали как трудовое, так и финансовое участие.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь 100 % исполнения следующих целевых показателей:

1) количество реализованных на территории Республики Алтай проектов по благоустройству, включенных в Республиканский реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству – 2 шт. при плановом значении 2 шт.;

2) количество благоустроенных общественных территорий – 14 шт. при плановом значении 14 шт.;

3) количество городских парков, набережных, благоустроенных с участием средств федерального бюджета – 1 ед. при плановом значении 1 ед.;

4) количество благоустроенных дворовых территорий – 9 ед. при плановом значении 9 ед.;

5) площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 54,5 тыс. кв. м при плановом значении 54,5 тыс. кв. м;

6) реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства по стандарту «Умный город».

По итогам 2019 года из шести показателей государственной программы все показатели достигнуты на уровне 100 %.

Коэффициент результативности реализации государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,01.

- Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай»

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай» направлена на решение следующих задач:

1. повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай;

2. повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

3. повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах;

4. кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано в рамках регионального проета «Формирование комфортной городской среды» национального проекта  «Жилье и городская среда».

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

среднее значение индекса качества городской среды по Республике Алтай – при приросте в 2019 году в сравнении с 2018 годом на 2 %, фактически показатель увеличился на 3,7 %;

реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) – при плане 5 единиц фактически составил 14 единиц в связи с участием всех сельских поселений, за исключением МО «Турочакское сельское поселение»;

реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – при плане 1 единица фактически показатель составил 1 единица, т.е. достигнут 100 %;

доля городов с благоприятной средой от общего количества городов – планируется достичь показатель до 100 % к 2022 году;

количество городов с благоприятной городской средой – планируется достичь показатель 1 единица к 2022 году;

реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий) – при  плане 9 единиц фактически показатель составил 9 единиц, 100-% выполнение плана;

среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации – при плане 165 условных единиц фактически показатель сложился в 168 единиц;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – при плане 9 % фактически составил 9,37 % в связи с активностью граждан при голосовании по выбору благоустраиваемых территорий.

В 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- предоставление субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды. За счет данной субсидии благоустроено 9 дворовых территорий в г. Горно-Алтайске:

пр. Коммунистический, д. №№ 21, 23, 25, 27, 56;

ул. Кучияк, д. №№ 7, 9;

ул. Чорос-Гуркина, д. № 8;

ул. Ушакова, д. № 8.

По данным адресам оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки для игры в футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, обеспечено уличное освещение, положен асфальт к подъездным путям и на проездах во дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор и т.д.;

Благоустроено 14 общественных территорий:

МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, набережная р. Майма (2 этап участок от СДЮСШОР «Батыр» до автомобильного моста по пр. Коммунистический (правая сторона), в районе многоквартирного дома по ул. Шебалинская, № 2/1 (левая сторона);

МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, тротуар по пр. Коммунистический (четная сторона) от дома № 42 до дома № 56;

МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, тротуар по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от дома № 35 до пересечения с ул. Б. Головина;

МО «Кош-Агачское сельское поселение», с. Кош-Агач, центральная площадь им. В.И. Ленина по улице Советская;

МО «Майминское сельское поселение», с. Майма, Парк Победы с. Майма (1 этап);

МО «Онгудайское сельское поселение», с. Онгудай, площадь им. В.И. Ленина по ул. Советская, 78 а;

МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, спортивная площадка по ул. Трактовая, 38 «Б»;

МО «Чемальское сельское поселение», с. Чемал, площадка для игровых видов спорта с хоккейным кортом размером 20 х 40 м;

МО «Чемальское сельское поселение», с. Чемал, игровая площадка по ул. Курортная;

МО «Усть-Канское сельское поселение», с. Усть-Кан, спортивная площадка по пер. Тугамбаева, 13;

МО «Усть-Канское сельское поселение», с. Усть-Кан, детская площадка по ул. Школьная, 5 «Б»;

МО «Чойское сельское поселение», с. Чоя, стадион по пер. Береговому, 2;

МО «Усть-Коксинское сельское поселение», с. Усть-Кокса, детская площадка на площади Мира по ул. Харитошкина;

МО «Улаганское сельское поселение», с. Улаган, спортивная площадка с устройством искусственного покрытия в хоккейной коробке по ул. М.В. Карамаева, д.30.

Реализация основного мероприятия подпрограммы государственной программы позволила достичь следующие целевые показатели:

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100,0 % при плановом значении 100,0 %;

доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий 100,0 % при плановом значении 100,0 %;

доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий – 100,0 % при плановом значении 100,0 %;

количество физкультурно-оздоровительных площадок – 0 ед. при плановом значении 0 ед.;

количество объектов или элементов функционального, архитектурного и информационного освещения на территориях общественного пространства – 0 ед. при плановом значении 0 ед.;

количество осветительного оборудования на территориях общественного пространства – 0 ед. при плановом значении 0 ед.;

количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений – 0 ед. при плановом значении 0 ед.;

утверждены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения не позднее 1 февраля текущего года – 1 ед. при плановом значении 1 ед.;

утверждены и опубликованы порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и перечня работ по благоустройству не позднее 1 февраля текущего года – 1 ед. при плановом значении 1 ед.;

среднее значение индекса качества городской среды по Республике Алтай - N+2%. В 2018 году индекс качества городской среды составил 162 %, в 2019 году планировалось достичь показатель до 164 %. Фактический показатель за 2019 год составил 168 %, т.е. перевыполнен на 4 %.

доля городов с благоприятной средой от общего количества городов - 
0 % при плановом значении 0 %;

количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды – 14 шт. при плановом значении 14 шт.;

количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды – 9 шт. при плановом значении 9 шт.;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 9,37 % при плановом значении 4,0 %, уровень выполнения плана – 234,3 %. Перевыполнение планового значения обусловлено активностью граждан при голосовании по выбору благоустраиваемых территорий.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,07.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах» реализовано следующими мероприятиями:

- субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на реализацию проектов по благоустройству территорий в рамках проекта «Инициативы граждан». Средства были направлены 6 муниципальным образованиям на обустройство общественных мест:

1. благоустройство зоны отдыха – площадка для воркаута, с. Турочак МО «Турочакское сельское поселение»;

2. реконструкция и благоустройство парка победы в с. Черный Ануй, МО «Черно-Ануйское сельское поселение»;

3. создание и обустройство детской игровой площадки в с. Яконур, МО «Яконурское сельское поселение»;

4. установка автобусных павильонов в с. Усть-Кан, МО «Усть-Канское сельское поселение»;

5. парковая зона в с. Новый Бельтир, МО «Бельтирское сельское поселение»;

6. устройство спортивно-оздоровительной площадки в с. Майма, МО «Майминское сельское поселение».

Реализация основного мероприятия подпрограммы государственной программы позволила достичь следующее значение целевого показателя:

количество реализованных проектов по благоустройству территорий в рамках проекта «Инициативы граждан» - 6 ед. при плане – 6 ед., выполнение плана – 100,0 %.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

доля благоустроенных дворовых территорий в текущем году от общего количества дворовых территорий – 4,5 % при запланированном уровне показателе 3,0 %, выполнение плана – 150,0 %. Перевыполнение обусловлено проведенной органами местного самоуправления инвентаризацией дворовых территорий;

количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами – 9 ед. при плановом значении 9 ед., 100 %-е выполнение плана;

количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий – 14 ед. при плане 14 ед., 100 %-е выполнение плана;

количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор – 6 ед. при плане – 6 ед., 100 % -е выполнение плана;

разработка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования  – 14 ед. при плане – 14 ед., 100 %- е выполнение плана.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,13.

2. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай»

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай» направлена на решение следующей задачи:

повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

Задача подпрограммы государственной программы реализована основным мероприятием «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству».

В рамках подпрограммы привлекались жители многоквартирных домов для проведения работ по уборке от строительного мусора придомовой территории, покраске элементов благоустройства, озеленению территории и т.д.

Достигнуты следующие целевые показатели основного мероприятия:

количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц – 9 ед. при плане – 9 ед.;

количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц – 9 ед. при плане – 9 ед.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц – 100,0 % при плане – 100,0 %;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц – 100,0 % при плане – 100,0 %.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,0.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 70 746,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 70 083,0 тыс. рублей или 99,1 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 45,7 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 2 969,4 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 2 469,8 тыс. рублей, или 83,2 % от прогнозного объема (потребности). Темп роста к уровню 2018 года составил 1,7 %.

Расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в объеме 65 244,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 65 081,9 тыс. рублей или 99,8 % от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 44,6 %.

Расходы за счет средств местных бюджетов предусмотрены в объеме 1 566,3 тыс. рублей, исполнено в сумме 1 564,6 тыс. рублей или 99,9 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 53 %.

Расходы за счет иных источников предусмотрены в объеме 966,7 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 966,7 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 113,7 %. Иные источники сформированы за счет средств граждан, которые были направлены на благоустройство дворовых территорий.

Структура расходов на государственную программу в 2019 году

| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государствен-ной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 70 746,7 | 70 083,0 | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 2 969,4 | 2 469,8 | 4,2 | 3,5 |
| средства из федерального бюджета | 65 244,3 | 65 081,9 | 92,2 | 92,9 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 1 566,3 | 1 564,6 | 2,2 | 2,2 |
| иные источники | 966,7 | 966,7 | 1,4 | 1,4 |

Причины не освоения средств:

Причиной не освоения федеральных, республиканских средств и средств местного бюджета является экономия по фактически выполненным работам по благоустройству дворовых территорий в МО «Город Горно-Алтайск».

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2019 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий

По итогам 2019 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п от 07.04.2015 г.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2019 года составила 1.

Из 2-х подпрограмм: первая – высокоэффективная, вторая - эффективная.

Из 3-х основных мероприятий: 1 и 2 – высокоэффективные, 3- эффективное.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализован высокоэффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2019 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий

Государственная программа Республики Алтай «Формирование современной городской среды» реализована эффективно, необходимо продолжить реализацию данной государственной программы, не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных, стремиться к 100,0 % освоению бюджетных средств, для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2019 год.

Министр регионального развития

Республики Алтай                                                                              О.И. Пьянков