Доклад о реализации

государственной программы Республики Алтай

«Формирование современной городской среды»

за 2020 год

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 2017 года 
№ 217, выступает Министерство регионального развития Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии с едиными требованиями;

2) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований в Республике Алтай.

Государственная программа «Формирование современной городской среды» реализовывалась в 2020 году в составе следующих подпрограмм:

1) Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай;

2) Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

В структуре государственной программы предусмотрено 3 основных мероприятия.

## Государственная программа реализовывалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Формирование современной городской среды» на 2020 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 3 марта 2020 года № 95-Д.

## Реализация государственной программы направлена на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период

## Государственная программа «Формирование современной городской среды» реализовывалась в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Проект направлен на достижение следующих целей:

## 1) кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

## 2) создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

Цель федерального проекта достигается путем решения задачи – создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

В 2020 году проведена работа по следующим направлениям:

Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе:

В рамках мероприятий благоустроены 5 дворовых  территорий: оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки для игры в футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, обеспечено уличное освещение, положен асфальт к подъездным путям и на проездах во дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор и т.д.

В рамках мероприятий благоустроены 3 общественные  территории в МО «Город Горно-Алтайск»: благоустроена набережная р. Майма, благоустроены тротуары по пр. Коммунистическому и детская игровая площадка по ул. Радлова.

Данное направление реализовывалось в рамках РП «Формирование комфортной городской среды».

В рамках мероприятий по инициативам граждан победителями в 2020 году признаны девять проектов:

1) «Обустройство детской спортивной площадки в с. Усть-Кокса» (Усть- Коксинский район, Усть-Коксинское сельское поселение);

2) «Парковая зона в с. Новый Бельтир» (Кош-Агачский район, Кош-Агачское сельское поселение);

3) «Ремонт покрытия площадки Мемориала «От благодарных жителей Горного Алтая солдатам, погибшим при исполнении служебных обязанностей» (МО «Город «Горно-Алтайск»);

4) «Озеленение территории МБОУ Ябоганский СОШ в с. Ябоган» (Усть-Канский район, Ябоганское сельское поселение);

5) «Благоустройство парка отдыха в с. Балыктуюль» (Улаганский район, Балыктуюльское сельское поселение);

6) «Обустройство детской площадки в с. Барагаш» (Шебалинский район, Барагашское сельское поселение);

7) «Семейный парк исторической памяти в с. Гусевка» (Чойский район, Чойское сельское поселение);

8) «Обустройство территории парка отдыха  в с. Онгудай» (Онгудайский район, Онгудайское сельское поселение);

9) «Благоустройство памятного места в с. Чемал» (Чемальский район, Чемальское сельское поселение).

Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай, в том числе:

В рамках данного направления с целью благоустройства дворовых территорий привлекались граждане, которые принимали как трудовое, так и финансовое участие.

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь 100 % исполнения следующих целевых показателей:

1) количество реализованных на территории Республики Алтай проектов по благоустройству, включенных в Республиканский реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству – 1 шт. при плановом значении 1 шт.;

2) количество благоустроенных дворовых территорий – 5 шт. при плановом значении 5 шт.;

3) количество благоустроенных общественных территорий – 17 шт. при плановом значении 17 шт.;

4) количество городских парков, набережных, благоустроенных с участием средств федерального бюджета – 1 ед. при плановом значении 1 ед.;

5) площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 60 тыс. кв. м при плановом значении 60 тыс. кв. м;

6) реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства по стандарту «Умный город».

По итогам 2020 года из шести показателей государственной программы все показатели достигнуты на уровне 100 %.

Коэффициент результативности реализации государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1.

- Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай»

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай» направлена на решение следующих задач:

1. повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай;

2. повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков);

3. повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах;

4. кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 года.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано в рамках регионального проета «Формирование комфортной городской среды» национального проекта  «Жилье и городская среда».

Реализация основного мероприятия направлена на достижение показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

среднее значение индекса качества городской среды по Республике Алтай – при приросте в 2020 году в сравнении с 2018 годом на 5 %, фактически показатель за 2020 год, рассчитанный Минстроем России, составил 175 балов. План выполнен;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды при плане 12 % фактически составил 12,8 %. Превышение показателя обусловлено активностью граждан при голосовании по выбору территории, подлежащей благоустройству;

доля городов с благоприятной средой от общего количества городов – планируется достичь показатель до 100 % к 2022 году;

количество городов с благоприятной городской средой – планируется достичь показатель 1 единица к 2022 году;

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальных) программ современной городской среды при плане 90 % фактически составил 100 %. Все оборудование, установленное на территориях, является российским.

В 2020 году реализованы следующие мероприятия:

- предоставление субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды. За счет данной субсидии благоустроено 5 дворовых территорий в г. Горно-Алтайске:

г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 6;

пр. Коммунистический, д. 2;

пр. Коммунистический, д. 78;

пр. Коммунистический, д. 80;

пр. Коммунистический, д. 90.

По данным адресам оборудованы детские игровые площадки, огорожены площадки для игры в футбол, волейбол, размещены скамейки, урны, обеспечено уличное освещение, положен асфальт к подъездным путям и на проездах во дворах, облагорожены площадки для контейнеров под мусор и т.д.;

Благоустроено 17 общественных территорий:

МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, благоустройство территории детской площадки по ул. имени Академика Радлова, напротив дома N 60;

МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, благоустройство набережной р. Майма на участке от автомобильного моста через р. Улалушка в районе стадиона "Спартак" до пешеходного моста через р. Майма в районе пер. Театральный (правая сторона);

МО «Город Горно-Алтайск», г. Горно-Алтайск, благоустройство тротуара по пр. Коммунистическому (четная сторона) от дома N 42 до дома N 56;

МО «Усть-Канское сельское поселение», с. Усть-Кан, благоустройство спортивно-детской площадки по ул. Космонавтов, 9Б

МО «Усть-Коксинское сельское поселение», с. Усть-Кокса, благоустройство спортивно-детской площадки по ул. Строительной;

МО «Усть-Коксинское сельское поселение», с. Усть-Кокса, благоустройство спортивно-детской площадки по ул. Совхозной;

МО «Майминское сельское поселение», с. Майма, благоустройство Обелиска погибшим воинам-землякам в годы ВОВ по ул. Ленина, 15А;

МО «Улаганское сельское поселение», с. Улаган, благоустройство сквера по ул. Трактовой, 1Б;

МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, благоустройство сквера по ул. Советской, 50;

МО «Шебалинское сельское поселение», с. Шебалино, благоустройство Галереи Славы по ул. Советской, 17А;

МО «Паспаульское сельское поселение», с. Паспаул, благоустройство стадиона «Эдельвейс» по пер. Зеленому, 4Б;

МО «Онгудайское сельское поселение», с. Онгудай, благоустройство детской спортивной площадки по ул. Кооперативной, 7;

МО «Онгудайское сельское поселение», с. Онгудай, благоустройство детской спортивной площадки по ул. Базарной, 34В;

МО «Элекмонарское сельское поселение», с. Элекмонар, благоустройство детской площадки по ул. Полевой;

МО «Чемальское сельское поселение», с. Чемал, благоустройство детской площадки по ул. Строителей;

МО «Кош-Агачское сельское поселение», с. Кош-Агач, благоустройство сквера по ул. Советской, 52/1;

МО «Артыбашское сельское поселение», с. Артыбаш, благоустройство спортивно-детской площадки по ул. Телецкой, 24.

Реализация основного мероприятия подпрограммы государственной программы позволила достичь следующие целевые показатели:

среднее значение индекса качества городской среды по Республике Алтай - N+5%. Фактически показатель за 2020 год, рассчитанный Минстроем России, составил 175 балов. План выполнен;

доля городов с благоприятной средой от общего количества городов - 
0 % при плановом значении 0 %;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 12 % при плановом значении 12,8 %. Превышение показателя обусловлено активностью граждан при голосовании по выбору территории, подлежащей благоустройству;

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственной (муниципальных) программ современной городской среды 90 %, при плановом значении 100 %. Все оборудование, установленное на территориях, является российским.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 5,10.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах» реализовано следующими мероприятиями:

- субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на реализацию проектов по благоустройству территорий в рамках проекта «Инициативы граждан». Средства были направлены 9 муниципальным образованиям на обустройство общественных мест:

1) Обустройство детской спортивной площадки в с. Усть-Кокса;

2) Парковая зона в с. Новый Бельтир;

3) Ремонт покрытия площадки Мемориала «От благодарных жителей Горного Алтая солдатам, погибшим при исполнении служебных обязанностей» в г. Город «Горно-Алтайск;

4) Озеленение территории МБОУ Ябоганский СОШ в с. Ябоган;

5) Благоустройство парка отдыха в с. Балыктуюль;

6) Обустройство детской площадки в с. Барагаш»;

7) Семейный парк исторической памяти в с. Гусевка;

8) Обустройство территории парка отдыха  в с. Онгудай;

9) Благоустройство памятного места в с. Чемал.

Реализация основного мероприятия подпрограммы государственной программы позволила достичь следующее значение целевого показателя:

количество реализованных проектов по благоустройству территорий в рамках проекта «Инициативы граждан» - 9 ед. при плане – 9 ед., выполнение плана – 100,0 %.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

количество инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор – 9 ед. при плане – 9 ед., 100 % -е выполнение плана;

Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1.

2. Подпрограмма 2 «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай»

Подпрограмма «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай» направлена на решение следующей задачи:

повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

Задача подпрограммы государственной программы реализована основным мероприятием «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству».

В рамках подпрограммы привлекались жители многоквартирных домов для проведения работ по уборке от строительного мусора придомовой территории, покраске элементов благоустройства, озеленению территории и т.д.

Достигнуты следующие целевые показатели основного мероприятия:

количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц – 5 ед. при плане – 5 ед.;

количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц – 5 ед. при плане – 5 ед.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие целевые показатели:

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц – 100,0 % при плане – 100,0 %;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц – 100,0 % при плане – 100,0 %.

Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,0.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 66 841,3 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 66 841,3 тыс. рублей или 100 % от плана. Темп роста к уровню 2019 года составил 94 %

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 4 111,2 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 4 111,2 тыс. рублей, или 100 % от прогнозного объема (потребности). Темп роста к уровню 2019 года составил 138,4 %.

Расходы за счет средств федерального бюджета предусмотрены в объеме 60 709 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 60 709 тыс. рублей или 100 % от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 93 %.

Расходы за счет средств местных бюджетов предусмотрены в объеме 1 290,3 тыс. рублей, исполнено в сумме 1 290,3 тыс. рублей или 100 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 82,3 %.

Расходы за счет иных источников предусмотрены в объеме 730,8 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 730,8 тыс. рублей или 100,0 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил 75,6 %. Иные источники сформированы за счет средств граждан, которые были направлены на благоустройство дворовых территорий.

Структура расходов на государственную программу в 2020 году

| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государствен-ной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 66 841,3 | 66 841,3 | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 4 111,2 | 4 111,2 | 6,2 | 6,2 |
| средства из федерального бюджета | 60 709,0 | 60 709,0 | 90,8 | 90,8 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 1 290,3 | 1 290,3 | 1,9 | 1,9 |
| иные источники | 730,8 | 730,8 | 1,1 | 1,1 |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2020 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий

По итогам 2020 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п от 07.04.2015 г.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года составила 1,20.

Из 2-х подпрограмм: обе высокоэффективные.

Из 3-х основных мероприятий: 1 и 3 – высокоэффективные, 2- эффективное.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализован высокоэффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий

Государственная программа Республики Алтай «Формирование современной городской среды» реализована эффективно, необходимо продолжить реализацию данной государственной программы, не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных, стремиться к 100,0 % освоению бюджетных средств, для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год.

Министр регионального развития

Республики Алтай                                                                              К.В. Зорий