**Доклад о реализации**

**государственной программы Республики Алтай**

**«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»**

**за 2017 год**

Министерство регионального развития Республики Алтай является администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 243.

 Соисполнителями государственной программы в 2017 году выступали  Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай, Комитет по тарифам Республики Алтай, Государственная жилищная инспекция Республики Алтай, Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики Алтай.

Цель государственной программы: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) обеспечение развития жилищно-коммунального комплекса в Республике Алтай;

2) обеспечение развития транспортного комплекса;

3) создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Государственная программа реализуется в рамках 2 подпрограмм и одной обеспечивающей подпрограммы:

1) Развитие жилищно-коммунального комплекса;

2) Развитие транспортного комплекса;

3) Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса.

В структуре государственной программы в 2017 году предусмотрено 16 основных мероприятий.

В течение 2017 года в государственную программу вносилось 8 изменений, связанных с внесением изменений в Закон Республики Алтай от 14 декабря 2016 года № 82-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований.

Государственная программа реализовалась в рамках «Плана реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» на 2017 год», утвержденного приказом Министерства регионального развития Республики Алтай от 28 декабря 2016 года № 643-Д.

**II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

В 2017 году проведена работа по следующим направлениям:

*Развитие жилищно-коммунального комплекса, в том числе:*

На территории Республики Алтай введено 130,93 тыс. кв.м. жилья, в том числе введено 110,176 тыс. кв.м. индивидуального жилищного строительства. В целом введено в эксплуатацию 1333 жилых здания, в которых расположены 1842 квартиры. В том числе юридическими лицами построено 8 жилых зданий. В 2017 году переселено 115 семей из 115 жилых помещений, общей площадью 3189,1 кв.м. В 2017 году проведен ремонт 27 домов. На компенсацию части расходов, связанных с оплатой по договорам коммерческой аренды (найма) жилых помещений предоставлена субсидия 46 гражданам. Выдан 31 государственный жилищный сертификат гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Предоставлено многодетным семьям 123 земельных участка, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в том числе путем капитального строительства объектов муниципальной собственности.

С целью обеспечения питьевой водой нормативного качества населения Республики Алтай в 2017 году осуществлялось строительство и реконструкция сетей водоснабжения в МО «Город Горно-Алтайск», МО «Кош-Агачский район», МО «Турочакский район», МО «Усть-Коксинский район».

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду выполнены следующие мероприятия: капитальный ремонт 9 котельных; капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1,749 км; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 5,12 км.

Также проводились работы и (или) услуги по утеплению 5 фасадов в г. Горно-Алтайске.

В 2017 году построено 293 единицы подводок в МО «город Горно-Алтайск» и «Майминский район». Газифицировано 752 домовладения. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников, в 2017 году переведено 13 автомобильных транспортных средств на компримированный газ (метан).

В сентябре 2017 года введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 5 МВт в с. Онгудай. Электростанция обеспечивает электричеством Онгудайский район. Также в сентябре 2017 года введена в эксплуатацию Майминская солнечная электростанция (1-й и 2-й очереди) мощностью 20 МВт.

Республика Алтай в 2017 году принимала участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В результате реализации проекта благоустроено 7 дворовых территорий в городе Горно-Алтайске. Также в городе Горно-Алтайске благоустроены сквер семьи в районе мебельного моста; скейт-парк, Городской парк культуры и отдыха; Детская площадка в микрорайоне «Мелиорация» и Городской парк – мемориальный комплекс «Парк Победы».

*Развитие транспортного комплекса, в том числе:*

В результате выполнения работ на автомобильных дорогах Республики Алтай в 2017 году введено в эксплуатацию**:**

**после ремонтных работ:** 34,229 км автомобильных дорог регионального значения; 8 мостовых переходов, общей мощностью 333,365 пог. м.; выполнены работы по устройству барьерного ограждения на 1,280 км; выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,4 км автомобильных дорог; отремонтирована 1 водопропускная труба и отремонтировано 11 км дорог местного значения;

**после строительства: два** мостовых перехода; один пешеходный мост.

В 2017 году на территории Республики Алтай осуществлялось регулярное авиасообщение через аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам Москва – Горно-Алтайск авиакомпанией «Сибирь», Красноярск - Горно-Алтайск авиакомпанией «КрасАвиа». С апреля 2017 года возобновлено авиасообщение с Новосибирском. За 2017 год перевезено 61 768 человек, выполнено 762 круговых рейсов.

Успешная реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 80,85%, что составило 101,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 81,8%). Показатель снизился в связи с выполнением в 2017 году ремонтных работ на автомобильных дорогах: Балыктуюль - Балыкча, Аскат-Аюла, Солонешное-Усть-Кан, Черный Ануй - Верх-Ануй - Яконур. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 101,2%.

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 76,4%, что составило 100,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 77,1%). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 100,9%.

3. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составил 2,99%, что составило 110,7% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,7%). Планировалось, что введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составит 118 000 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составит 4 380 800 кв.м., по факту же введенная общая площадь жилых домов за отчетный год составила 130 926 кв. метров, и площадь жилищного фонда на начало отчетного года составила 4 380 800 кв.м. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 103,1%.

4. Обеспеченность жильем населения Республики Алтай составила 20,7 кв.м. на 1 человека, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 20,7%). Планировалось, что площадь всего жилищного фонда на конец года составит 4 500 009 кв. м, а численность постоянного населения РА – 217 007 человек, фактическая площадь всего жилищного фонда на конец года составила 4 511 726 кв.м., а численность постоянного населения РА на конец года составила 218 063 человек. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 102,5%.

5. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (в процентах к уровню 2012 года) составило 19,61%, что составило 115,4% от утвержденного программой значения (целевое значение – 17%). Улучшение показателя связано с тем что, планируемая стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 38 990 рублей, фактически в 4 квартале 2017 года стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 37 762 рубля, стоимость снизилась на 3,14%. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 126,8%.

6. Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса составил 130,9 тыс. кв. м., что составило 111% от утвержденного программой значения (целевое значение – 118 тыс. кв. м). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 105,1%.

7. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составил 23,1%, что составило 100% от планового значения.

8. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, от общего количества таких территорий составил 47,6%, что составило 100% от планового значения.

9. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составил 31,35%, или 117,7% от утвержденного программой значения (целевое значение –36,9 %). Показатель улучшился в связи с тем, что проводились ремонтные работы коммунальной инфраструктуры. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 133%.

Не был достигнут следующий показатель:

Число высокопроизводительных рабочих мест по разделам Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», F «Строительство», I «Транспорт и связь» составил 2,6 тыс.ед., что составило 92,2% от утвержденного программой значения (целевое значение – 2,82 тыс. ед.).

По итогам 2017 года из десяти показателей государственной программы шесть показателей перевыполнены, по семи показателям отмечается рост к уровню, достигнутому в 2016 году, по одному значение показателя не достигнуто.

*Коэффициент результативности реализации государственной программы – 3,30.*

1. ***Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»***

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися;

2) создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай;

3) обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай;

4) развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай;

5) повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай;

6) автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении;

7) оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай;

8) улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде;

9) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Алтай.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

*Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей».* Целью мероприятия является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися.

В 2017 году в рамках основного мероприятия реализовывалось мероприятие по предоставлению субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на предоставление социальных выплат 38 молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2017 году, это 111,8% от планового значения.

Отклонение показателей объясняется исключением из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат, тех семей, у которых отсутствовала доля собственных средств. Высвободившиеся средства были распределены между другими семьями, стоящими в очереди, с иным количеством членов семьи, что позволило обеспечить на четыре семьи больше планового показателя.

В результате реализации мероприятия доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий) составила 2,72%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,99.

*Основное мероприятие «Создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай».* Целью мероприятия является создание условий для возможности улучшения жилищных условий населения, проживающего на территории Республики Алтай.

В 2017 году в рамках основного мероприятия реализовывались мероприятия:

по развитию арендного жилья;

по предоставлению субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на софинансирование расходов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, также в части капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

по предоставлению субвенции муниципальным образованиям в Республике Алтай на постановку на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений;

по градостроительному проектированию и территориальному планированию;

по разработке территориальных сметных нормативов Республики Алтай;

по реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации (по исковым требованиям граждан на основании решения суда);

по государственной экспертизе проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;

по повышению эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай.

Основным оператором по развитию арендного жилья выступает ОАО «АИЖК Республики Алтай». В 2017 году предоставлялись субсидии гражданам – нанимателям жилых помещений в виде компенсации части расходов, связанных с оплатой жилых помещений, переданных по договорам коммерческой аренды (найма) 46 гражданам (100% от плана). Предоставлялись субсидии организации, которая приобрела на первичном рынке все жилые помещения (квартиры) в отдельно стоящем многоквартирном доме в целях дальнейшей сдачи по договорам коммерческой аренды в размере 13 294,1 тыс. рублей (или 100% от запланированного объема финансирования на данное мероприятие).

Предоставлено многодетным семьям 123 земельных участка, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в том числе путем капитального строительства объектов муниципальной собственности.

Выдан 31 государственный жилищный сертификат гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В 2017 году проведен мониторинг отпускных цен (цен реализации) на строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, услуги для перевозки грузов для строительства, эксплуатацию машин и механизмов в Республике Алтай. В результате мероприятия разработано 2 комплекта индексов изменения стоимости строительства Республики Алтай.

Также в 2017 году 5 граждан получили социальные выплаты по исковым требованиям на основании решения суда в целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации.

В результате реализации данных мероприятий коэффициент доступности жилья для населения Республики Алтай в 2017 году составил 5,5 лет, 109,1% от планового значения.

В 2017 году были внесены изменения в схему территориального планирования Республики Алтай*,* создана информационная система обеспечения градостроительной деятельности на уровне региона (ИСОГД), подготовлена документация по планировке территории для строительства газопровода межпоселкового от ГРС «Нижняя Каянча» Алтайского края до с. Манжерок Майминского района Республики Алтай. Также внесены изменения в схемы территориального планирования муниципальных образований в Республике Алтай и генеральные планы сельских поселений, городского округа, которые повлияли на достижение показателя «Наличие откорректированных документов территориального планирования муниципальных образований Республики Алтай» - 1 (да).

В результате проведения мероприятия по повышению эффективности управления в сфере капитального строительства в Республике Алтай учтены 31 единицы строящихся, реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства, это 103,3% от планового значения.

В рамках мероприятия государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий выдано 37 заключений по результатам проведенной экспертизы, 67,3% от планового значения 55 штук. Отклонение связано с тем, что в 2017 году был перевыполнен показатель по мероприятию проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, выдано 106 заключений, 1060% от плана 10 штук.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,94.

*Основное мероприятие «Развитие систем электроэнергетики»,* целью которого является обеспечение сокращения дефицита в электроэнергии, а также повышение надежности и высокого качества энергосбережения потребителей Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

предоставлялась субвенция муниципальным образованиям на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения. С 1 июля 2017 года данные полномочия переданы в Комитет по тарифам Республики Алтай. В результате реализации мероприятия доля муниципальных образований, получающих субвенции из республиканского бюджета РА на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по возмещению разницы в тарифах на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями населению по регулируемым тарифам в зонах децентрализованного электроснабжения, от общего количества муниципальных образований с децентрализованным электроснабжением составила 100%;

предоставлялась субсидия 4 муниципальным образованиям на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай по электроэнергии, отпускаемой дизельными электростанциями и гидроэлектростанциями муниципальным учреждениям и индивидуальным предпринимателям;

в 2017 выделялись средства на разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай. В декабре 2017 года Министерством регионального развития Республики Алтай был разработан проект технического задания на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Республики Алтай на 2019-2023 годы, который направлен на согласование в филиал АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,80.

*Основное мероприятие «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай».* Целью мероприятия является развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия в 2017 году реализовывались мероприятия:

В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному периоду проведен капитальный ремонт 9 котельных (замена котлов, котельного оборудования) в МО «Шебалинский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Онгудайский район», МО «Усть-Канский район», МО «Турочакский район», МО «Улаганский район», МО «Чойский район»; проведен капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 1,749 км в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Чемальский район», «Усть-Канский район», «Улаганский район»; капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 5,12 км в муниципальных образованиях «Город Горно-Алтайск», «Чемальский район», «Усть-Коксинский район», «Онгудайский район», «Шебалинский район», «Усть-Канский район», «Улаганский район».

В результате реализации мероприятия экономия финансовых средств после проведения энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг составила 745,08 тыс. руб.

Предоставлялась субсидия муниципальным образованиям в Республике Алтай «город Горно-Алтайск» и «Майминский район» на строительство объектов газификации в муниципальных образованиях, в результате реализации мероприятия построено 293 единицы подводок; объем потребления природного газа на территории Республики Алтай в 2017 году составил 48,9 млн. куб. м., или 98% от планового значения 49,9 млн. куб. м. Показатель не достигнут в связи с вводом объектов газификации, построенных в 2017 году, перенесен на первое полугодие 2018 года в связи с необходимостью оформления разрешительной документации на пуск газа.

В 2017 году велось строительство объекта «Блочно- модульная котельная в ТК «Киви-Лодж». В 2017 году строительство объекта завершено, не были выполнены пуско-наладочные работы ввиду отсутствия эксплуатирующей организации. Эксплуатирующая организация определена в 2018 году, все работы будут завершены в 2018 году.

В 2017 году предусмотрено строительство теплотрассы для гаражных боксов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 45. Фактически выполнены проектные работы, кадастровые работы, проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, осуществлялись конкурсные процедуры определения подрядной организации по выполнению строительно-монтажных работ. Уровень технической готовности объекта составил 5%, 5% от планового значения 100%. Все работы будут завершены в 2018 году.

Предоставлялась субсидия муниципальному образованию «город Горно-Алтайск» на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. Проводились работы и (или) услуги по утеплению 5 фасадов в г. Горно-Алтайске.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,66.

*Основное мероприятие «Повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай».* Целью основного мероприятия является повышение доступности услуг водоснабжения и водоотведения, обеспечение питьевой водой нормативного качества для населения Республики Алтай.

В 2017 году проведены следующие мероприятия:

завершено строительство водозабора (разведочно-эксплуатационную скважину) для водоснабжения населения с. Тобелер Кош-Агачского района Республики Алтай. Объект введен в эксплуатацию;

завершено строительство водозабора (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Джазатор Кош-Агачского района Республики Алтай. Объект введен в эксплуатацию;

водоснабжение жилой застройки по ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул. Красная в г.Горно-Алтайске. В результате реализации мероприятия в 2017 году повысился процент готовности объекта до 46,3%*.* В физических объемах выполнено: проложен наружный водопровод протяженностью 0,45 км из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, произведено устройство 3 водоразборных колонок;

цех механического обезвоживания осадка. Очистные сооружения г. Горно-Алтайска. В результате реализации мероприятия в 2017 году строительство объекта завершено, объект введен в эксплуатацию. Уровень технической готовности – 100%;

водоснабжение микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске. В результате реализации мероприятия в 2017 году повысился процент готовности объекта до 23,3%. В физических объемах выполнено: проложен наружный водопровод протяженностью 2,038 км из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, произведено устройство 12 водоразборных колонок;

водоснабжение жилой застройки в районе Заимки (4 квартал) площадью 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске ул. Алагызова, Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульская, ул. Серова, ул.Красная в г.Горно-Алтайске. В результате реализации мероприятия в 2017 году повысился процент готовности объекта до 38,8%. В физических объемах выполнено: проложен наружный водопровод протяженностью 1,104 км из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, произведено устройство 6 водоразборных колонок;

строительство водозабора из подземных вод (разведочно-эксплуатационная скважина) для водоснабжения населения с. Турочак Турочакского района Республики Алтай. В 2017 году проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт. Строительство объекта продолжится в 2018 году. В результате реализации мероприятия в 2017 году повысился процент готовности объекта до 27,9%;

строительство водозабора микрорайона «Башталинка» с.Усть-Кокса, Усть-Коксинского района Республики Алтай. В 2017 году начаты конкурсные процедуры. Строительство объекта планируется в 2018 году. В результате реализации мероприятия в 2017 году уровень технической готовности объекта составил 2%.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,93.

*Основное мероприятие «Улучшение условий для жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилом фонде****»,*** целью которого является улучшение условий жизни населения Республики Алтай, проживающего в многоквартирном жилищном фонде.

В рамках основного мероприятия в 2017 году реализовывались мероприятия:

по капитальному ремонту многоквартирных домов. Для реализации данного мероприятия создана специализированная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Республики Алтай» (далее – региональный оператор). Деятельность регионального оператора направлена на создание фонда капитального ремонта за счет средств собственников помещений многоквартирного жилищного фонда для дальнейшего финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В 27 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт. В рамках основного мероприятия осуществляется содержание регионального оператора. По состоянию 31.12.2017 года фонд капитального ремонта на счете регионального оператора формируют собственники 416 многоквартирных домов, что составляет 100% от планового значения (целевое значение – 416 ед.).

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2017 году 115 семейпереселено из аварийных жилых домов из 115 жилых помещений общей площадь 3 189,1 кв.м. Снижение количества семей переселенных из аварийных жилых домов произошло в связи с тем, что в МО «Майминский район» не заключены контракты для переселения из 6 жилых помещений, данный вопрос решается в судебном порядке.

В результате реализации основного мероприятия увеличилось количество граждан, улучшивших свои жилищные условия в текущем году – 2594 человека, или 127,4% от плана (план-2027 чел.).

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,14.

*Основное мероприятие «Повышение доступности предоставления коммунальных услуг населению Республики Алтай*». Целью мероприятия является оказание социальной поддержки населению в жилищно-коммунальной сфере на территории Республики Алтай.

В рамках основного мероприятия в 2017 году предоставлялись субвенции муниципальным образованиям на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение. С целью эффективного использования субвенций из республиканского бюджета на возмещение разницы в тарифах целевым показателем является количество предприятий, получивших такие субвенции (план 14 ед.). На 1 января 2018 года 16 ресурсоснабжающим организациям направлены субвенции. С 1 июля 2017 года данные полномочия переданы в Комитет по тарифам Республики Алтай.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,90.

*Основное мероприятие «Автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении».* Целью является автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а также об их применении.

В рамках мероприятия осуществлялась автоматизация сбора информации об установленных тарифах и надбавках, а так же об их применении. Администратором мероприятия является Комитет по тарифам Республики Алтай.

В ходе реализации мероприятия доля подключенных организаций к Региональному сегменту из числа регулируемых организаций составила 100%, это 100% от планового значения.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

Республика Алтай в 2017 году приняла участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Приоритетный проект в 2017 году реализовывался в рамках *Основного мероприятия «Формирование современной городской среды в Республике Алтай»*.

В рамках основного мероприятия в 2017 году проводились следующие мероприятия:

предоставлялись субсидии муниципальным образованиям на повышение уровня благоустройства 7 дворовых территорий муниципальных образований Республики Алтай;

предоставлялись субсидии муниципальным образованиям на повышение уровня благоустройства 3 муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.), в том числе: сквер семьи (в районе мебельного моста); скейт-парк, Городской парк культуры и отдыха; Детская площадка (микрорайон «Мелиорация»).

предоставлялись субсидии муниципальным образованиям для обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) - Городской парк – мемориальный комплекс «Парк Победы».

предоставлялись субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 1 места освещением в наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования.

Достигнуты следующие целевые показатели:

корректировка государственной программы Республики Алтай, включающей мероприятие по формированию современной городской среды на 2017 год – 1 (да);

утверждение органами местного самоуправления поселений (городского округа), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства (с учетом общественных обсуждений) - 1 (да);

принятие (изменение) закона Республики Алтай об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, в котором в том числе предусмотрено повышение с 1 января 2021 г. административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии требованиями правил благоустройства муниципальных образований - 1 (да). Статья 29 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай», в соответствии с которой нарушение требований муниципальных нормативных правовых актов по обеспечению благоустройства, если это действие (бездействие) не влечет нарушения установленных федеральным законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических требований, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и не образует составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;

представление в Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс не менее двух реализованных в 2017 год лучших проектов по благоустройству общественных территорий - 1 (да);

принятие нормативного правового акта высшего должностного лица Республики Алтай (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о создании межведомственной комиссии -1 (да). Распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 28 февраля 2017 года № 76-рГ.

100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай опубликовали соответствующие требованиям муниципальные программы в установленный срок – 1 (да);

100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай утвердили соответствующие требованиям муниципальные программы в установленный срок - 1 (да);

100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии утвердили дизайн-проект - 1 (да);

утверждение нормативным правовым актом Республики Алтай правил предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования мероприятий по благоустройству парков - 1 (да);

утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и перечня работ по благоустройству - 1 (да);

принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, с учетом результатов общественного обсуждения - 1 (да);

утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2017 году, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения - 1 (да);

количество представителей Республики Алтай, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» - 4 ед.;

количество мест обеспеченных освещением в наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – 1 ед.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

Реализация основных мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Количество лет, необходимых семье, состоящий из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи составило 5,5 лет, что составило 109,1% (целевое значение –6 лет). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 74,9%.

2. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год составило 462 штук. Фактическое значение показателя превышает плановое на 54% (целевое значение – 300 штук). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 112,1%.

3. Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, но договору аренды или концессионному соглашению составила 67%, что составило 104,7% от планового значения 64%. Показатель больше в связи с вновь созданными организациями (2 ед.) в сфере утилизации (захоронению) ТБО. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 130,9%.

4. Доля площади многоквартирных домов, отремонтированных в текущем году, от общей площади многоквартирных домов, включенных в региональную программу составила 5,6%, что составило 112% от планового значения (целевое значение – 5%). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 76,2%.

5. Объем реализованной электрической энергии населению в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай, на душу населения в зонах децентрализованного электроснабжения на территории Республики Алтай составил 538 кВт/чел., что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 538 кВт/чел.). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 100%.

6. Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составила 22%, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 22%). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 100%.

7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составила 24,2%, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 24,2%).

8. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования составила 49,1 тыс. кв.м, что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 49,1 тыс. кв.м).

9. Количество благоустроенных дворовых территорий составило 54 ед., что составило 100% от утвержденного программой значения (целевое значение – 54 ед.).

 10. Протяженность линий электропередач, построенных в рамках реализации инвестиционных программ территориальными сетевыми организациями составила 139,94 км, что составило 189,9% от утвержденного программой значения (целевое значение – 73,7 км).

11. Доля земельных участков, обеспеченных электроснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям составила 72,78% или 160,7% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 45,3%). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 601,5%.

12. Доля потерь тепловой энергии и суммарном объеме отпуска тепловой энергии составила 12% или 116,7% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 14%%).

13. Количество введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами объектов электросетевого хозяйства составило 0 единиц.

Не достигнуты следующие показатели:

1. Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году от общей площади аварийного жилищного фонда, установленного по состоянию на 01.01.2012 года составила 13,8% или 95,8% от планового значения (целевое значение – 14,4%). Снижение доли ликвидированного аварийного жилищного фонда в текущем году произошло в связи с непредвиденными обстоятельствами, а именно судебными спорами, о несогласии граждан переселяться в предоставляемые жилые помещения.

2. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Республики Алтай составила 6,26 кв.м или 53,1% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 11,8 кв.м.). В связи с длительным оформлением земельных участков данный показатель не достигнут.

3. Доля земельных участков, обеспеченных водоснабжением, от общего количества земельных участков, предоставленных многодетным семьям составила 0% или 0% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 3,7%). Причиной того, что значение показателя недостигнуто, является низкий уровень предоставления заявок МО на участие в конкурсных процедурах на обеспечение земельных участков, предоставленных многодетным семьям, водоснабжением.

4. Доля семей, обеспеченных доступным и комфортным жильем, от общей численности семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий составила 4,9% или 70% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 7%). Из-за отсутствия средств в муниципальных бюджетах на строительство социального жилья не позволило достичь планового показателя.

5. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть составила 25,2% или 77,4% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 19,5%). Статистический бюллетень «Сведения о работе водопроводов (отдельных водопроводных сетей) в 2017 году». Удельный вес протяженности водопроводных сетей нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей в 2016 году составлял 18,1%, в 2017 году удельный вес ветхих и нуждающихся в замене водопроводных сетей увеличился до 20,1 %, в связи, с чем значение целевого показателя доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть увеличился на 5,7. По мере проведения мероприятий по капитальному ремонту, строительству водопроводных сетей, значения целевых показателей придут в норму планируемых показателей.

По итогам 2017 года из 17 показателей подпрограммы достигнуто плановое значение по пяти показателям и по семи перевыполнены значения, по пяти показателям значение недостигнуто.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 16,47.*

***2. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»***

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай;

2) повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства;

3) повышение авиационной доступности Республики Алтай;

4) повышение безопасности дорожного движения.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

*Основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог Республики Алтай».* Целью мероприятия является сохранение и развитие автомобильных дорог в Республике Алтай.

В рамках программы реализуются следующие мероприятия:

строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе: осуществлялось строительство 12 мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Республики Алтай, общей мощность 250,22 пог.м.; проводилась реконструкция 2 автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай; осуществлялось строительство 3 автомобильных дорог регионального значения;

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них. В результате проведения ремонтных работ отремонтировано 34,229 км автомобильных дорог регионального значения; 8 мостов, общей мощностью 333,365 пог. м., выполнены работы по устройству барьерного ограждения на 1,280 км, выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки 636,4 км автомобильных дорог, отремонтирована 1 водопропускная труба.

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе:

строительство мостового перехода через р. Катунь у с. Тюнгур на а/д «Подъезд к селу Кучерла», процент технической готовности объекта составляет 51%;

ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск» км 102+850 - км 104+889. Отремонтировано 2,039 км дорог;

устройство шероховатой поверхностной обработки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Усть-Сема – Чемал - Куюс» км 2+000 - км 7+000. Отремонтировано 5,0 км дорог;

устройство шероховатой поверхностной обработки на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Усть-Сема – Чемал - Куюс» км 40+000 - км 45+000. Отремонтировано 5,0 км дорог;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Заречная на участке от примыкания к пр. Коммунистический, № 83 до ул. Заречная, № 45 в городе Горно-Алтайске. Отремонтировано 0,312 км дорог;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Бийская от дома № 26 до дома № 1 по ул. Связистов в городе Горно-Алтайске. Отремонтировано 0,807 км дорог;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Технологический на участке от дома № 3 до дома № 6 в городе Горно-Алтайске. Отремонтировано 0,189 км дорог;

ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения на ул. Советская, от дома № 164 до дома 194. Отремонтировано - 0,74км дорог.

В результате реализации мероприятия прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог составил 1,27 км, это 100% от плана. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате кап. ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 14,087 км, 100% от планового значения.

Предоставлялись субсидии муниципальным образованиям в Республике Алтай на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: МО «Город Горно-Алтайск»; МО «Майминский район; МО «Кош-Агачский район»; МО «Улаганский район»; МО «Шебалинский район»; МО «Усть-Коксинский район»; МО «Турочаский район». В результате был проведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог протяженностью 7,93 км, или 85,3% от планового значения 9,3.

Также в 2017 году был перевыполнен показатель объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия - 15 350 кв.м., или 103,9% от планового значения 14 780,50 кв.м. Увеличение объема неотложных работ произошло за счет уточнения протяженности дороги, на которой проведены ремонтные работы (разработка доп. сметы) МО «Майминский район».

Достигнут на 100% показатель доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них, на которых проводились работы по содержанию, от обшей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и искусственных сооружений на них – 82,27% (план 82%).

 Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 0,96.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства»****,*** целью которого является повышение эффективности управления в сфере дорожного хозяйства.

В рамках основного мероприятия в 2017 году реализовывались мероприятия:

выполнение государственного задания до 100%;

содержание объектов недвижимого государственного имущества, закрепленных на праве оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства, на которых завершены ремонтные работы оперативного управления у организации, осуществляющей полномочия в сфере дорожного хозяйства в 2017 году (1ед) (ТК «Киви-Лодж»);

реализация мероприятий по повышению эффективности управления в сфере дорожного хозяйства за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности*.* В результате реализации мероприятия уровень возмещения коммунальных услуг составил 20,45%.

В результате реализации основного мероприятия достигнуты следующие показатели:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай – 19,15%, 105,5% от планового значения 18,2%. Увеличение произошло в связи с выполнением в 2017 году ремонтных работ на а/д: Балыктуюль - Балыкча, Аскат-Аюла, Солонешное-Усть-Кан, Черный Ануй - Верх-Ануй – Яконур;

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на которых проводились работы по содержанию составила 2 458,7 км., или 100,2% от плана 2 454,3. Увеличение произошло в связи с пересчетом протяженности дорог, подлежащих содержанию (в том числе а/д к ТК Киви-Лодж, ГЛК Манжерок и др.).

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,02.

*Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения и организация профилактики правонарушений».* Целью мероприятия является повышение безопасности дорожного движения.

В рамках основного мероприятия предоставлялись:

субсидии на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории муниципальных образований в Республике Алтай. В 2 муниципальных образованиях «город Горно-Алтайск», «Майминский район» разработаны комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) и проекты организации дорожного движения (ПОДД);

субсидии на софинансирование расходов по приобретению специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения. В результате реализации данного мероприятия была приобретена следующая техника: 1 трактор с навесным оборудованием (погрузочно-уборочная машина, модель ПУМ – 4853); 2 трактора МТЗ-82; 1 экскаватор E200W; 1 грейдер ДЗ. Всего приобретено 5 штук специализированной техники в целях реализации вопросов местного значения*.*

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

*Основное мероприятие «Повышение авиационной доступности Республики Алтай».* Целью мероприятия является повышение авиационной доступности Республики Алтай.

На территории Республики Алтай по состоянию на 1 января 2018 года осуществляется регулярное авиасообщение через аэропорт «Горно-Алтайск» по маршрутам Москва – Горно-Алтайск авиакомпанией «Сибирь», Красноярск - Горно-Алтайск авиакомпанией «КрасАвиа». С апреля 2017 года возобновлено авиасообщение с Новосибирском. За период 1 января – 31 декабря перевезено 61 768 человек, выполнено 762 круговых рейсов.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1,0.

Реализация основных мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай с твердым покрытием составила 4 012,38 км., то составило 100,7% от утвержденного программой значения (целевое значение – 3 984,7 км.). Увеличение произошло за счет завершения ремонтных работ на автомобильной дороге Балыктуюль - Балыкча (покрытие дороги в результате ремонтных работ из грунтового заменено на гравийное), автомобильной дороге Аскат-Аюла (ремонт асфальтобетонного покрытия). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 100,7%.
2. Протяженность мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения Республики Алтай составила 13,47 тысяч погонных метров, что составило 102,3% от утвержденного программой значения (целевое значение – 13,17 тысяч погонных метров). Увеличение протяженности мостов произошло в результате введения в эксплуатацию мостовых сооружений на дорогах регионального значения после строительства и проведения в 2017 году инвентаризации мостовых сооружений регионального значения. Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 103,5%.

3. Количество пассажиров, перевезенных через Аэропорт Горно-Алтайск – 61,8 тысяч человек в год, 103% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение – 60%). Темп роста показателя к уровню 2016 года составил 97,2%.

4. Доля муниципальных образований в Республике Алтай, в которых разработаны комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) и проект организации дорожного движения (ПОДД) составила 18%, что составило 100% (целевое значение – 18%).

По итогам 2017 года из 4 показателей подпрограммы по трем перевыполнены плановое значение показателям и по одному значение показателя достигнуто.

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,50.*

1. **Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»**

Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» направлена на создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы Республики Алтай.

Обеспечивающая подпрограмма реализуется в рамках трех основных мероприятий, направленных на повышение эффективности государственного управления Министерства регионального развития Республики Алтай, Государственной жилищной инспекции Республики Алтай и Комитета по тарифам Республики Алтай.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай».* В 2017 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности министерства, а также финансового и материально-технического обеспечения, повышения квалификации работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Государственной жилищной инспекции Республики Алтай».* В 2017 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности инспекции, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия –1.

*Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Комитете по тарифам Республики Алтай».* В 2017 году в рамках реализации основного мероприятия достигнут 100%-й уровень обеспечения деятельности комитета, а также финансового и материально-технического обеспечения работников.

Коэффициент результативности реализации основного мероприятия – 1.

Реализация мероприятий подпрограммы государственной программы позволила достичь целевой показатель уровень достижения показателей государственной программы составил 104,91%, или 104,91% выполнение от утвержденного программой значения (целевое значение –100%).

*Коэффициент результативности реализации подпрограммы – 1,06.*

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

На реализацию государственной программы в 2017 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 4 233 656,6[[1]](#footnote-2)\* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 4 175 996,6\* тыс. рублей или 98,6% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 122,9%.

В том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай предусмотрены в объеме 1 502 040,3\* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 409 890,1\*тыс. рублей, или 74,8% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 111,6%;

за счет средств федерального бюджета 642 043,0\* тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 193 725,5\* тыс. рублей или 30,2% от прогнозного объема (потребности). Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 14,0%;

за счет средств местных бюджетов 48 285,40 тыс. рублей, исполнено в сумме 48 810,1 тыс. рублей или 101,1% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 129,6%;

за счет иных источников 2 041 287,9 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 2 523 570,9 тыс. рублей или 123,6% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 353,0%.

Иные источники сформированы за счет средств сторонних организаций.

Структура расходов на государственную программу в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей[[2]](#footnote-3)\* | Доля в общей сумме расходов, % |
| Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
| всего | 4 233 656,6 | 4 175 996,6 | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Алтай  | 1 502 040,3 | 1 409 890,1 | 35,5 | 33,8 |
| средства из федерального бюджета | 642 043,0 | 193 725,5 | 15,2 | 4,6 |
| бюджеты муниципальных образований Республики Алтай | 48 285,4 | 48 810,1 | 1,1 | 1,2 |
| иные источники | 2 041 287,9 | 2 523 570,9 | 48,2 | 60,4 |

Причины не освоения средств:

длительные сроки проведения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения экспертизы;

неисполнение договорных обязательств поставщиками и подрядчиками, отсутствием у поставщиков необходимого товара, экономия командировочных расходов.

оплата за фактически выполненные работы;

на объявленный конкурс на предоставление субсидий, заявлений от юр. лиц и индивидуальных предпринимателей не поступило;

экономия по торгам.

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2018 г. в приложении № 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий**

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации государственной программы Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 07.04.2015г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 77-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 60-п.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2017 года составила 3,97, то есть программа реализована высокоэффективно.

Из 3 подпрограмм, две реализованы высокоэффективно, одна реализована эффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2017 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных программ (подпрограмм), основных мероприятий**

Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» реализована высокоэффективно, необходимо продолжить реализацию данной Государственной программы. Не допускать значение фактических целевых показателей ниже запланированных. Стремиться 100% освоению бюджетных средств. Для реализации основных мероприятий привлекать внебюджетные источники.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2018 года.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2018 года.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2017 год.

1. \* С учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)