Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год № \_\_\_

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении Положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Республики Алтай**

Правительство Республики Алтай **постановляет**:

В соответствии со статьей 80 Конституции Республики Алтай, в целях урегулирования вопросов списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Республики Алтай, Правительство Республики Алтай постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Республики Алтай.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Алтай принять правовые акты, регулирующие вопросы списания затрат по объектам незавершенного строительства республиканской собственности, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.

Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства

Республики Алтай А.В. Бердников

Утверждено

Постановлением Правительства Республики Алтай

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_\_\_

**Положение**

**о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Республики Алтай**

1. Настоящее Положение определяет основания и порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Республики Алтай (далее – объекты незавершенного строительства).

2. В рамках настоящего Положения используются следующие термины:

1) объекты незавершенного строительства – объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек), финансирование которых осуществлялось организациями, исполняющими функции государственных заказчиков указанных объектов – государственными казенными учреждениями Республики Алтай, государственными унитарными предприятиями Республики Алтай (далее – заказчики объектов), за счет средств бюджета Республики Алтай, в том числе:

объекты, строительство которых завершено;

объекты, строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено;

объекты, строительство которых продолжается;

объекты, строительство которых не начато.

2) затраты по объектам незавершенного строительства – расходы заказчиков объектов на выполнение строительно-монтажных, предпроектных, проектных, проектно-изыскательских, инженерно-изыскательских работ, прочих работ и затраты, входящие в сметы на строительство, которые финансировались за счет средств бюджета Республики Алтай и учитываются на балансах заказчиков объектов.

3. Основания для списания затрат по объектам незавершенного строительства:

1) строительство объекта незавершенного строительства завершено, однако затраты (часть затрат) по его строительству числятся на балансе заказчика объекта как незавершенное строительство в связи с объективной невозможностью передачи объекта незавершенного строительства вместе с затратами в государственную собственность Республики Алтай, организации, эксплуатирующей построенный объект или иной организации;

2) объект незавершенного строительства утрачен, уничтожен в результате стихийного бедствия, аварии, хищений, что документально подтверждено соответствующими уполномоченными органами;

3) строительство объекта незавершенного строительства прекращено более 5 лет назад и продолжение его строительства является экономически нецелесообразным в связи с изменившимися нормативными требованиями и техническими условиями в соответствии с действующим законодательством;

4) возведенные строительные конструкции и элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и непригодны для дальнейшего использования;

5) проектно-сметная и предпроектная документация по объекту незавершенного строительства, строительство которого не начато, является морально устаревшей, не соответствующей нормативным требованиям и техническим условиям в соответствии с действующим законодательством, при условии истечения не менее 5 лет с даты ее разработки.

4. Решения о списании затрат по объектам незавершенного строительства принимаются на заседаниях рабочей группы по инвентаризации объектов незавершенного строительства, образованной распоряжением Правительства Республики Алтай от (далее – рабочая группа).

5. Списание объектов незавершенного строительства (включая выполненные строительно-монтажные, предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские работы, прочие работы и затраты, входящие в сметы на строительство), которые финансировались за счет средств республиканского бюджета или в настоящее время учитываются на балансах органов государственной власти Республики Алтай, государственных унитарных предприятий Республики Алтай, казенных предприятий Республики Алтай, государственных учреждений (автономных, бюджетных, казенных) Республики Алтай, в том числе в качестве имущества казны республиканского бюджета, в случаях, когда возведенные строительные конструкции или их элементы в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью были разрушены, осуществляется в следующем порядке:

1) организацией, учитывающей затраты по объекту незавершенного строительства, создается комиссия в составе представителей органа исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющего функции и полномочия учредителя данной организации (по объектам казны Республики Алтай исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющего функции и полномочия балансодержателя), Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай, Министерства финансов Республики Алтай, Министерства регионального развития Республики Алтай, администрации муниципального образования (по согласованию), на территории которого осуществлялось строительство, проектной организации (по согласованию);

2) комиссия производит осмотр объекта незавершенного строительства, проверяет документацию по строящемуся объекту (при наличии) и формулирует предложения по дальнейшему распоряжению данным объектом исходя из его технического состояния и перспективы финансирования дальнейшего строительства. Порядок работы комиссии регламентируется [Положением](consultantplus://offline/ref=373B73C87370969E0ADA0A7A869F3483EF98CD1D8FBBBAF8AB743B35CBD1A32DBD46124FD6714DABC49347WEV1H), утверждаемым Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай;

3) списание объекта незавершенного строительства производится на основании распоряжения Правительства Республики Алтай, подготовленного органом исполнительной власти республики Алтай, осуществляющим функции и полномочия учредителя (по объектам казны Республики Алтай - органом исполнительной власти Республики Алтай, осуществляющим функции и полномочия балансодержателя) с учетом предложений комиссии.

6. Для принятия решения о списании затрат по объектам незавершенного строительства заказчики объектов направляют в исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, осуществляющие функции главных распорядителей бюджетных средств, выделенных на строительство объектов незавершенного строительства (далее – главные распорядители бюджетных средств), заявки о списании затрат по объектам незавершенного строительства (далее – заявки) с указанием перечня объектов незавершенного строительства и приложением следующих документов:

1) в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего Положения:

а) копии документов, подтверждающих факт завершения работ на объекте незавершенного строительства (разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, акты приема-передачи проектно-сметной документации, иные документы (в случае их отсутствия – информация о причинах невозможности оформления актов приема-передачи, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию);

б) конъюнктурный обзор по каждому объекту незавершенного строительства с обязательным указанием:

сведений о заключенном государственном контракте по объекту незавершенного строительства (номер и дата заключения государственного контракта, сроки его реализации и цена контракта);

объемов и источников финансирования с расшифровкой по годам;

кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии);

в) информация о невозможности передачи объекта незавершенного строительства вместе с затратами в государственную собственность Республики Алтай, организации, эксплуатирующей построенный объект, или иной организации с приложением копий подтверждающих документов;

г) выписки из балансов заказчиков объектов, подтверждающие затраты по объектам незавершенного строительства.

2) в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 настоящего Положения:

а) копии документов соответствующих уполномоченных органов, подтверждающих факт утраты, уничтожения объекта в результате стихийного бедствия, аварии, хищений;

б) конъюнктурный обзор по каждому объекту незавершенного строительства с обязательным указанием:

сведений о заключенном государственном контракте по объекту незавершенного строительства (номер и дата заключения государственного контракта, сроки его реализации и цена контракта);

объемов и источников финансирования с расшифровкой по годам;

кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии);

в) выписки из балансов заказчиков объектов, подтверждающие затраты по объектам незавершенного строительства.

3) в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения:

а) конъюнктурный обзор по каждому объекту незавершенного строительства с обязательным указанием:

сведений о заключенном государственном контракте по объекту незавершенного строительства (номер и дата заключения государственного контракта, сроки его реализации и цена контракта);

степени технической готовности объекта незавершенного строительства;

объемов и источников финансирования с расшифровкой по годам;

кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии);

б) информация о прекращении строительства объектов незавершенного строительства с указанием года прекращения работ с приложением копий подтверждающих документов;

в) информация об изменившихся нормативных требованиях и технических условиях в соответствии с действующим законодательством, препятствующих завершению строительства объекта незавершенного строительства в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;

г) копии разрешений на строительство объектов незавершенного строительства (в случае отсутствия указывается, что документ отсутствует);

д) выписки из балансов заказчиков объектов, подтверждающие затраты по объектам незавершенного строительства;

е) решение заинтересованного исполнительного органа государственной власти Республики Алтай о нецелесообразности завершения строительства объекта незавершенного строительства (при наличии);

4) в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 настоящего Положения:

а) конъюнктурный обзор по каждому объекту незавершенного строительства с обязательным указанием:

затрат, понесенных на предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские работы, прочие работы, и затрат, входящих в сметы на строительство;

наличия разработанной проектно-сметной документации и заключения государственной экспертизы на проектную документацию и года ее получения;

объемов и источников финансирования с расшифровкой по годам;

кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии);

б) решение заинтересованного исполнительного органа государственной власти Республики Алтай о нецелесообразности начала строительства объекта незавершенного строительства в связи с тем, что возведенные строительные конструкции и элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и непригодны для дальнейшего использования;

в) выписки из балансов заказчиков объектов, подтверждающие затраты по объектам незавершенного строительства;

5) в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктом 6 пункта 3 настоящего Положения:

а) конъюнктурный обзор по каждому объекту незавершенного строительства с обязательным указанием:

затрат, понесенных на предпроектные, проектные, проектно-изыскательские, инженерно-изыскательские работы, прочие работы, и затрат, входящих в сметы на строительство;

наличия разработанной проектно-сметной документации и заключения государственной экспертизы на проектную документацию с указанием года ее получения;

объемов и источников финансирования;

б) информация, подтверждающая, что проектно-сметная и предпроектная документация по объекту незавершенного строительства, строительство которого не начато, является морально устаревшей, не соответствующей нормативным требованиям и техническим условиям в соответствии с нормами действующего законодательства;

в) решение заинтересованного исполнительного органа государственной власти Республики Алтай о нецелесообразности начала строительства объекта по имеющейся проектно-сметной документации;

г) выписки из балансов заказчиков объектов, подтверждающие затраты по объектам незавершенного строительства.

Заявки подписываются руководителями и главными бухгалтерами (при наличии) заказчиков объектов.

Главный распорядитель бюджетных средств регистрирует заявки и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, в день их поступления. В случае представления заказчиками объектов неполного комплекта документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, заявки и представленные документы возвращаются главным распорядителем бюджетных средств заказчикам объектов в течение 6 рабочих дней со дня их регистрации. Заказчики объектов вправе повторно направить главному распорядителю бюджетных средств необходимые документы.

7. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения:

1) рассматривает их и подготавливает заключение о целесообразности или нецелесообразности списания затрат по объектам незавершенного строительства (далее – заключение);

2) направляет их для рассмотрения в Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.

В течение 20 рабочих дней со дня получения указанных заявок и документов Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай готовят заключения в рамках своих полномочий и направляют их главному распорядителю бюджетных средств.

8. После получения заключений от Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай, главный распорядитель бюджетных средств по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие направляет в рабочую группу предложение о рассмотрении вопроса о списании затрат по объектам незавершенного строительства с приложением документов, указанных в пунктах 6, 7 настоящего Положения.

9. Рабочая группа в день заседания рассматривает заявки и документы, указанные в пунктах 6, 7 настоящего Положения, и принимает решение о целесообразности или нецелесообразности списания затрат по объекту незавершенного строительства, в том числе:

о завершении строительства объекта незавершенного строительства и целесообразности списании затрат;

о продолжении строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и нецелесообразности списания затрат;

о консервации объекта незавершенного строительства и нецелесообразности списания затрат;

о сносе объекта незавершенного строительства и целесообразности списания затрат;

о приватизации объекта незавершенного строительства и целесообразности списания затрат и (или) передачи их организации, осуществляющей приватизацию объекта незавершенного строительства;

о передаче объекта незавершенного строительства по концессионному соглашению и целесообразности списания затрат и (или) передачи их организации, осуществляющей функции концессионера;

о нецелесообразности использования проектной и предпроектной документации по объекту незавершенного строительства и целесообразности списания затрат;

о возможности восстановления и использования объекта незавершенного строительства, использования его узлов, деталей, конструкций, материалов и оборудования и нецелесообразности списания затрат.

10. Решения рабочей группы направляются в адрес соответствующих главных распорядителей бюджетных средств и заказчиков объектов в течение 5 рабочих дней со дня их принятия.

11. В течение 10 рабочих дней со дня получения решения рабочей группы о списании затрат по объекту незавершенного строительства, заказчик объекта принимает приказ о списании затрат по объекту незавершенного строительства и составляет акт о списании затрат по объекту незавершенного строительства.

12. Копии приказов о списании затрат по объектам незавершенного строительства и актов о списании затрат по объектам незавершенного строительства заказчики объектов направляют в адрес соответствующих главных распорядителей бюджетных средств в течение 5 рабочих дней со дня их подписания.

Приложение №2

к постановлению Правительства Республики Алтай от «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

Общие положения

1. Комиссия по списанию затрат по объектам незавершенного строительства (далее - комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом при Правительстве Республики Алтай.

2. Комиссия создается в целях повышения эффективности исполнения средств бюджета, направляемых на инвестиционные цели, своевременного списания затрат по объектам незавершенного строительства с балансов отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений (автономных, бюджетных, казенных) (далее - учитывающая организация).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Алтай и органов местного самоуправления, настоящим Положением и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления.

4. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства Республики Алтай. Организация деятельности комиссии

5. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости.

6. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя, а в его отсутствие - заместителя председателя. На заседания комиссии приглашаются представители органов местного самоуправления. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

7. В целях рассмотрения на комиссии вопроса по списанию произведенных затрат руководитель учитывающей организации в соответствии с пунктом 4 Порядка списания затрат по объектам незавершенного строительства готовит ходатайство с приложением пакета документов и направляет его председателю комиссии на рассмотрение. Заседание комиссии назначается в течение 30 дней с момента поступления пакета документов.

8. Председатель комиссии:

1) Организует ее работу и председательствует на заседаниях;

2).Формирует повестку заседания комиссии, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседания;

3) Руководит деятельностью комиссии;

4) Взаимодействует с руководителями органов местного самоуправления по вопросам реализации решений комиссии, изменения ее состава;

5) Подписывает протоколы заседаний и другие документы комиссии;

6) Представляет комиссию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и организациях.

9. Секретарь комиссии:

1) Содействует председателю комиссии в организации текущей деятельности комиссии; 8

2) Информирует членов комиссии о времени, месте и повестке дня ее заседания;

3) Обеспечивает во взаимодействии с членами комиссии подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;

4) Ведет делопроизводство комиссии.

10. Члены комиссии имеют право:

1) Вносить предложения по повестке дня его заседания;

2) Знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение комиссии, за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну;

3) Предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях комиссии;

4) Возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, формируемых комиссией;

5) Направлять запросы комиссии в органы местного самоуправления.

11. Члены комиссии обязаны принимать участие в заседаниях лично, не передавая свои полномочия другим лицам.

12. Исключение членов из состава комиссии осуществляется в следующих случаях:

1) Поступление личного заявления члена комиссии;

2) Утрата дееспособности членом комиссии;

3) Возникновение конфликта интересов либо угрозы его возникновения;

4) Установление недостоверности сведений, предоставленных в заявлении (ходатайстве) о включении в список кандидатов в члены комиссии;

5) Утрата доверия членов комиссии в случаях: непринятия членом комиссии мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; нарушения установленного порядка деятельности комиссии, в том числе пропуска двух и более заседаний комиссии в год без уважительных причин, если иное не установлено муниципальными нормативными правовыми актами;

6) Прекращение трудовых отношений (для представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления).

13. Комиссия проверяет имеющиеся материалы и документацию по объекту и принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) списания затрат по объектам незавершенного строительства.

14. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов членов комиссии мнение председателя является решающим.

15. Комиссия принимает решение о целесообразности списания затрат по объектам незавершенного строительства на основании оценки критериев и при установлении обстоятельств, указанных в пункте 6 Порядка списания затрат по объектам незавершенного строительства.

16. Решения комиссии принимаются в форме протокола заседания, который в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляется и подписывается председателем, членами комиссии и секретарем комиссии. В течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола заседания секретарь комиссии направляет учитывающей организации его копию.

17. Обеспечение присутствия на заседаниях комиссии представителей общественных объединений и организаций: в состав комиссии входят представители общественных объединений и организаций в количестве 3 человек.

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Правительства Республики Алтай**

**«Об утверждении Положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета Республики Алтай»**

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Правительство Республики Алтай.

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Республики Алтай от 6 ноября 2013 года № 293» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.

Предметом правового регулирования проекта постановления является утверждение Положения о порядке списания затрат по объектам незавершенного строительства государственной собственности Республики Алтай, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета Республики Алтай.

Целью принятия проекта постановления является определения оснований и порядка списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по незавершенным строительством автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

Необходимость принятия проекта постановления связана с порядок списания затрат по незавершенным строительством автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них на территории Республики Алтай не определен, в связи с чем требуется принятие соответствующего акта Правительства Республики Алтай, регулирующего указанные правоотношения. В целях организации работы по списанию в установленном порядке незавершенных капитальных вложений и обеспечения сокращения объема незавершенного строительства в дорожной отрасли Республики Алтай, КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» были проанализированы виды и объемы капитальных вложений в объекты незавершенного строительства в дорожной отрасли Республики Алтай. По результатам анализа было установлено, что большая часть затрат по незавершенным капитальным вложениям в дорожной деятельности образовалась в период с 2000 года. Определить условия и порядок списания таких затрат крайне затруднительно, так как имеется только строка в бухгалтерском балансе. В настоящее время затраты в виде незавершенных капитальных вложений по незавершенным строительством автомобильным дорогам находятся на балансе в казенном учреждении Республики Алтай «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор».

Проектом постановления предлагается утвердить Порядок списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по незавершенным строительством автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и определить следующие основания для списания затрат по незавершенным строительством автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай:

1) утрата, уничтожение объекта незавершенного строительства в результате пожаров, аварий, стихийных бедствий, хищений, документально подтвержденных органами внутренних дел, федерального государственного пожарного надзора, других уполномоченных органов;

2) частичное или полное разрушение объекта незавершенного строительства, строительство которого начато, что подтверждено заключением строительно-технической экспертизы о нецелесообразности и (или) невозможности использования и (или) достройки объекта с учетом его технического состояния, при условии наличия по объектам незавершенного строительства, предназначенным для решения вопросов местного значения, письменного отказа уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования в Республике Алтай, на территории которого находится указанный объект, о приеме объекта незавершенного строительства в муниципальную собственность;

3) признание проектной или предпроектной документации по объекту незавершенного строительства, строительство которого не начато и не планируется, не отвечающей нормативным требованиям или техническим условиям, установленным законодательством;

4) отсутствие документов, подтверждающих возникновение затрат по незавершенным капитальным вложениям, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай с 2000 года, подтвержденного актом комиссии балансодержателя затрат по объекту незавершенного строительства.

Также проектом предлагается утвердить состав комиссии по вопросам списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по незавершенным строительством автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, и возложить функции по организационно-техническому обеспечению деятельности комиссии на Министерство регионального развития Республики Алтай.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации,

- Бюджетный кодекс Российской Федерации,

- Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,

- Постановление Госкомстата России от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»,

- Конституция Республики Алтай

Принятие проекта постановления не потребует внесение изменений в нормативные правовые акты.

Приостановление, признание утратившим силу и внесение изменений в иные нормативно правовые акты Республики Алтай не потребуется.

По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством порядке, в соответствии с которым коррупциогеные факторы не выявлены.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета Республики Алтай.

Министр Н.П. Кондратьев

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |