Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от «___»___________2018 г.  № _________

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в краткосрочный план реализации

региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах на территории

Республики Алтай на 2014-2043 годы» на 2017 – 2019 годы

Правительство Республики Алтай постановляет:

Внести в краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» на 2017 - 2019 годы, утвержденный Постановлением Правительства Республики Алтай от 4 октября 2016 года № 290 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2016, № 138(144); 2017, № 142(148), № 146(152), № 149(155); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 1 июня) изменение, изложив его в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства

Республики Алтай

от 4 октября 2016 года № 290

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы»

на 2017 – 2019 годы

| № п.п. | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей | Планируемые показатели выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования | количество видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-ном доме | количество граждан, улучшивших условия проживания |
|  |  |  |  | средства Фонда содействия реформиро-ванию жилищно- коммуналь-ного хозяйства | средства республи-канского бюджета Республики Алтай | средства муниципаль-ного образования (муниципаль-ных образований) | средства собственни- ков помещений в многоквартир-ном доме |  |  |
| Всего по Республике Алтай на 2017 год | 71 375 426,78 | 0 | 5 607 000,00 | 3 060 000,00 | 62 708 426,78 | 30 | 2 323 |
| Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Чорос-Гуркина, д. 36 | ремонт крыши | 3 093 441,69 | 0 | 262 150,00 | 103 458,00 | 2 727 833,69 | 1 | 122 |
| 2 | пр. Коммунистический, д. 172 | переустройство крыши | 4 105 471,13 | 0 | 357 631,00 | 141 139,00 | 3 606 701,13 | 1 | 160 |
| 3 | пр. Коммунистический, д. 174 | переустройство крыши | 4 274 695,78 | 0 | 357 821,00 | 141 214,00 | 3 775 660,78 | 1 | 157 |
| 4 | ул. Чорос-Гуркина,50 | переустройство крыши | 4 111 885,34 | 0 | 350 700,00 | 138 403,00 | 3 622 782,34 | 1 | 106 |
| 5 | пр. Коммунистический, д. 84/1 | переустройство крыши | 4 933 168,35 | 0 | 413 714,00 | 163 272,00 | 4 356 182,35 | 1 | 137 |
| 6 | ул. Алтайская, д. 8 | переустройство крыши | 5 004 754,00 | 0 | 410 488,00 | 162 000,00 | 4 432 266,00 | 1 | 151 |
| 7 | ул. Березовая, д. 6 | ремонт крыши | 3 634 477,00 | 0 | 280 126,00 | 110 552,00 | 3 243 799,00 | 1 | 60 |
| 8 | ул. Алтайская, д. 24 | переустройство крыши | 2 165 583,17 | 0 | 180 816,00 | 71 359,00 | 1 913 408,17 | 1 | 61 |
| 9 | ул. Северная, д. 5 | ремонт крыши | 2 689 612,59 | 0 | 220 490,00 | 87 017,00 | 2 382 105,59 | 1 | 74 |
| 10 | ул. Чорос-Гуркина, д. 5 | ремонт крыши | 1 091 040,56 | 0 | 97 273,00 | 38 389,00 | 955 378,56 | 1 | 23 |
| 11 | пр. Коммунистический, д. 159 | ремонт крыши | 1 152 519,22 | 0 | 101 294,00 | 39 976,00 | 1 011 249,22 | 1 | 17 |
| 12 | пр. Коммунистический, д. 75 | ремонт крыши | 3 902 049,00 | 0 | 293 950,00 | 116 008,00 | 3 492 091,00 | 1 | 140 |
| 13 | пр. Коммунистический, д. 57 | ремонт крыши | 3 142 369,00 | 0 | 0,00 | 102 038,00 | 3 040 331,00 | 1 | 250 |
| 14 | пр. Коммунистический, д. 86 | переустройство крыши | 1 914 444,50 | 0 | 194 037,00 | 76 577,00 | 1 643 830,50 | 1 | 57 |
| 15 | пр. Коммунистический, д. 90 | ремонт крыши | 1 708 350,00 | 0 | 221 526,00 | 87 425,00 | 1 399 399,00 | 1 | 170 |
| 16 | ул. Ленкина, д. 10 | ремонт крыши | 1 203 804,00 | 0 | 218 292,00 | 86 148,00 | 899 364,00 | 1 | 44 |
| 17 | ул. Алтайская, д. 14 | переустройство крыши | 2 481 089,16 | 0 | 282 971,00 | 111 675,00 | 2 086 443,16 | 1 | 98 |
| 18 | ул. Алтайская, д. 16 | переустройство крыши | 2 694 118,00 | 0 | 282 971,00 | 111 675,00 | 2 299 472,00 | 1 | 93 |
| 19 | ул. Б. Головина, д. 7 | переустройство крыши | 2 423 470,95 | 0 | 282 971,00 | 111 675,00 | 2 028 824,95 | 1 | 78 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» | 55 726 343,44 | 0 | 4 809 221,00 | 2 000 000,00 | 48 917 122,44 | 19 | 1 998 |
| Муниципальное образование «Майминский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Майма, ул. Подгорная, д. 28 | ремонт крыши | 2 749 528,40 | 0 | 0,00 | 218 184,00 | 2 531 344,40 | 1 | 50 |
| 2 | с. Майма, ул. Подгорная, д. 28А | ремонт крыши | 3 220 727,70 | 0 | 0,00 | 192 782,00 | 3 027 945,70 | 1 | 35 |
| 3 | с. Майма, ул. Заводская, д. 50 | ремонт крыши | 2 730 984,72 | 0 | 221 265,00 | 172 643,00 | 2 337 076,72 | 1 | 69 |
| 4 | с. Майма, ул. Советская, д. 84 | ремонт крыши | 1 810 758,00 | 0 | 153 674,00 | 119 904,00 | 1 537 180,00 | 1 | 28 |
| 5 | с. Майма, ул. Гидростроителей, д. 44 | ремонт крыши | 1 306 542,24 | 0 | 145 528,00 | 113 548,00 | 1 047 466,24 | 1 | 40 |
| 6 | с. Майма, ул. 50 лет Победы, д. 2 | ремонт крыши | 2 343 726,49 | 0 | 234 462,00 | 182 939,00 | 1 926 325,49 | 1 | 64 |
| Итого по муниципальному образованию "Майминский район" | 14 162 267,55 | 0 | 754 929,00 | 1 000 000,00 | 12 407 338,55 | 6 | 286 |
| Муниципальное образование «Турочакский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Турочак, ул. Советская, 71 | ремонт крыши | 411 879,04 | 0 | 42 850,00 | 30 000,00 | 339 029,04 | 1 | 8 |
| Итого по муниципальному образованию «Турочакский район» | 411 879,04 | 0 | 42 850,00 | 30 000,00 | 339 029,04 | 1 | 8 |
| Муниципальное образование «Онгудайский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Онгудай, ул. Рабочая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 1 074 936,75 | 0 | 0 | 30 000,00 | 1 044 936,75 | 4 | 31 |
| Итого по муниципальному образованию «Онгудайский район» | 1 074 936,75 | 0 | 0 | 30 000,00 | 1 044 936,75 | 4 | 31 |
| Всего по Республике Алтай на 2018 год | 86 232 037 | 0 | 5 607 000 | 3 000 000 | 77 625 037 | 26 | 2 087 |
| Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Коммунистический, д.17 | ремонт крыши | 1 606 554 | 0 | 0 | 52 729 | 1 553 825 | 1 | 41 |
| 2 | пр. Коммунистический, д.27 | ремонт крыши | 6 544 275 | 0 | 886 574 | 214 792 | 5 442 909 | 1 | 44 |
| 3 | пр. Коммунистический, д.167 | ремонт крыши | 2 885 097 | 0 | 390 853 | 94 693 | 2 399 551 | 1 | 58 |
| 4 | пр. Коммунистический, д.135 | ремонт крыши | 2 342 788 | 0 | 317 385 | 76 893 | 1 948 510 | 1 | 27 |
| 5 | пр. Коммунистический, д.133 | ремонт крыши | 2 270 799 | 0 | 307 632 | 74 531 | 1 888 636 | 1 | 42 |
| 6 | пр. Коммунистический, д.131 | ремонт крыши | 2 197 096 | 0 | 297 647 | 72 112 | 1 827 337 | 1 | 33 |
| 7 | пр. Коммунистический, д.127 | ремонт крыши | 2 389 578 | 0 |  | 78 429 | 2 311 149 | 1 | 38 |
| 8 | ул. Ленкина, д.2 | ремонт крыши | 8 364 635 | 0 | 1 133 184 | 274 538 | 6 956 913 | 1 | 230 |
| 9 | ул. Чорос-Гуркина, д. 3 | ремонт крыши | 2 174 254 | 0 | 294 553 | 71 362 | 1 808 339 | 1 | 36 |
| 10 | ул. Чорос-Гуркина, д. 58 | ремонт крыши | 5 184 129 | 0 |  | 170 150 | 5 013 979 | 1 | 205 |
| 11 | пр. Коммунистический, д.176 | ремонт крыши | 4 977 759 | 0 | 674 353 | 163 377 | 4 140 029 | 1 | 149 |
| 12 | ул. Чорос-Гуркина, д.32 | ремонт крыши | 4 494 853 | 0 |  | 147 527 | 4 347 326 | 1 | 96 |
| 13 | пр. Коммунистический, д.59 | ремонт крыши | 5 059 657 | 0 |  | 166 065 | 4 893 592 | 1 | 210 |
| 14 | пр. Коммунистический, д.61 | ремонт крыши | 3 990 812 | 0 | 540 648 | 130 984 | 3 319 180 | 1 | 107 |
| 15 | ул. Поселковая, д.2 | ремонт крыши | 1 619 650 | 0 | 219 419 | 53 159 | 1 347 072 | 1 | 56 |
| 16 | пр. Коммунистический, д.95 | ремонт крыши | 4 834 088 | 0 |  | 158 661 | 4 675 427 | 1 | 139 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» | 60 936 024 | 0 | 5 062 248 | 2 000 000 | 53 873 776 | 16 | 1 511 |
| Муниципальное образование «Майминский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Майма, ул. Мира, д. 9 | ремонт крыши | 3 567 311 | 0 |  | 160 242 | 3 407 069 | 1 | 41 |
| 2 | с. Майма, ул. Строителей, д. 14 | ремонт крыши | 4 706 497 | 0 |  | 211 414 | 4 495 083 | 1 | 152 |
| 3 | с. Майма, ул. Гидростроителей, д. 25 | ремонт крыши | 2 650 586 | 0 | 359 083 | 119 063 | 2 172 440 | 1 | 28 |
| 4 | с. Майма, ул. Гидростроителей, д. 21 | ремонт крыши | 2 650 281 | 0 |  | 119 049 | 2 531 232 | 1 | 29 |
| 5 | с. Майма, ул. Ленина, д.70А | ремонт крыши | 1 370 520 | 0 | 185 669 | 61 563 | 1 123 288 | 1 | 13 |
| 6 | с. Майма, ул. Березовая Роща, д.11 | ремонт крыши | 3 378 735 |  | 0 | 151 771 | 3 226 964 | 1 | 112 |
| 7 | с. Майма, ул. Юбилейная, д.5 | ремонт крыши | 2 421 861 | 0 | 0 | 108 789 | 2 313 072 | 1 | 33 |
| 8 | с. Майма, ул. Механизаторов, д.6 | ремонт крыши | 1 516 246 |  | 0 | 68 109 | 1 448 137 | 1 | 126 |
| Итого по муниципальному образованию «Майминский район» | 22 262 037 | 0 | 544 752 | 1 000 000 | 20 717 285 | 8 | 534 |
| Муниципальное образование «Улаганский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Акташ, ул. Пушкина, д.9 | ремонт крыши | 2 249 683 | 0 | 0 | 0 | 2 249 683 | 1 | 12 |
| Итого по муниципальному образованию «Улаганский район» | 2 249 683 | 0 | 0 | 0 | 2 249 683 | 1 | 12 |
| Муниципальное образование «Усть-Канский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Усть-Кан, ул. Школьная, д. 4 | ремонт внутридомовых систем теплоснабжения | 784 293 | 0 | 0 | 0 | 784 293 | 1 | 30 |
| Итого по муниципальному образованию «Усть -Канский район» | 784 293 | 0 | 0 | 0 | 784 293 | 1 | 30 |
| Всего по Республике Алтай на 2019 год | 94 104 939 | 0 | 5 607 000 | 3 038 844 | 84 221 697 | 63 | 3 268 |
| Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Коммунистический, д. 17 | ремонт фасада | 549 286 | 0 | 0 | 15 479 | 533 807 | 1 | 41 |
| 2 | пр. Коммунистический, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения | 1 608 294 | 0 | 0 | 45 322 | 1 562 972 | 5 |  |
| 3 | ул. Чорос-Гуркина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения,электроснабжения, водоотведения | 1 149 984 | 0 | 0 | 32 407 | 1 117 577 | 6 | 10 |
|  | ул. Чорос-Гуркина, д. 26 | ремонт крыши | 1 183 520 | 0 | 0 | 38 845 | 1 144 675 |  |  |
| 4 | ул. Чорос-Гуркина, д. 26 | ремонт фасада | 404 649 | 0 | 0 | 11 403 | 393 246 | 1 |  |
| 5 | пр. Коммунистический, д. 169 | ремонт крыши | 1 934 145 | 0 | 0 | 54 505 | 1 879 640 | 1 | 18 |
| 6 | пр. Коммунистический, д.34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения | 4 774 860 | 0 | 0 | 134 557 | 4 640 303 | 5 | 41 |
| 7 | пр. Коммунистический, д. 34 | ремонт подвала | 512 304 | 0 | 0 | 14 437 | 497 867 | 1 |  |
| 8 | пр. Коммунистический, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 422 109 | 0 | 0 | 11 895 | 410 214 | 1 | 154 |
| 9 | пр. Коммунистический, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 289 181 | 0 | 0 | 8 149 | 281 032 | 1 | 112 |
| 10 | ул. Социалистическая, д. 12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 544 826 | 0 | 64 629 | 15 353 | 464 844 | 1 | 27 |
| 11 | ул. Чорос-Гуркина, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения | 659 414 | 0 | 78 221 | 18 582 | 562 611 | 4 | 31 |
| 12 | пр. Коммунистический, д. 78 | ремонт крыши | 4 730 574 | 0 | 561 152 | 133 309 | 4 036 113 | 1 | 102 |
| 13 | пр. Коммунистический, д. 145 | ремонт крыши | 7 574 123 | 0 | 898 460 | 213 441 | 6 462 222 | 1 | 227 |
| 14 | ул. Ленина, д. 14 | ремонт крыши | 5 191 467 | 0 | 0 | 146 297 | 5 045 170 | 1 | 269 |
| 15 | ул. Поселковая, д. 10 | ремонт крыши | 5 111 899 | 0 | 606 386 | 144 058 | 4 361 455 | 1 | 180 |
| 16 | ул. Луговая, д. 122 | ремонт крыши | 6 310 336 | 0 | 0 | 177 827 | 6 132 509 | 1 | 290 |
| 17 | пр. Коммунистический, д. 65 | ремонт крыши | 4 917 912 | 0 | 583 374 | 138 588 | 4 195 950 | 1 | 118 |
| 18 | пр. Коммунистический, д. 91 | ремонт крыши | 5 351 403 | 0 | 634 796 | 150 803 | 4 565 804 | 1 | 158 |
| 19 | пр. Коммунистический, д. 97 | ремонт крыши | 5 083 466 | 0 | 603 012 | 143 253 | 4 337 201 | 1 | 141 |
| 20 | ул. Чорос-Гуркина, д. 35 | ремонт крыши | 4 870 561 | 0 | 0 | 137 253 | 4 733 308 | 1 | 89 |
| 21 | ул. В.И. Чаптынова, д. 22 | ремонт фасада | 497 533 | 0 | 59 019 | 14 021 | 424 493 | 1 | 26 |
| 22 | пр. Коммунистический, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 147 106 | 0 | 0 | 4 145 | 142 961 | 1 | 52 |
| 23 | ул. Улагашева, д. 6 | ремонт фундамента | 143 965 | 0 | 0 | 4 057 | 139 908 | 1 | 49 |
| 24 | ул. Ленина, д. 6 | ремонт крыши | 5 383 391 | 0 | 638 591 | 151 706 | 4 593 094 | 1 | 146 |
| 25 | пр. Коммунистический, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 147 577 | 0 | 17 506 | 4 159 | 125 912 | 1 | 50 |
| 26 | пр. Коммунистический, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 148 981 | 0 | 17 673 | 4 198 | 127 110 | 1 | 42 |
| 27 | пр. Коммунистический, д. 31 | ремонт подвала | 558 850 | 0 | 66 292 | 15 749 | 476 809 | 1 |  |
| 28 | пр. Коммунистический, д. 36 | ремонт фундамента | 1 310 740 | 0 | 155 483 | 36 937 | 1 118 320 | 1 | 47 |
| 29 | ул. Заводская, д. 5 | ремонт подвала | 309 306 | 0 | 0 | 8 716 | 300 590 | 1 | 38 |
| 30 | пр. Коммунистический, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 113 695 | 0 | 0 | 3 204 | 110 491 | 1 | 98 |
| 31 | пр. Коммунистический, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 110 919 | 0 | 0 | 3 126 | 107 793 | 1 | 98 |
| 32 | пр. Коммунистический, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 108 719 | 0 | 0 | 3 064 | 105 655 | 1 | 133 |
| Итого по муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» | 72 155 095 | 0 | 4 984 594 | 2 038 844 | 65 131 657 | 48 | 2 787 |
| Муниципальное образование «Майминский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Майма, ул. Березовая Роща, д. 13 | ремонт крыши | 3 301 461 | 0 | 0 | 262 190 | 3 039 271 | 1 | 134 |
| 2 | с. Майма, ул. Гидростроителей, д. 20 | ремонт крыши | 2 590 283 | 0 | 307 265 | 205 711 | 2 077 307 | 1 | 46 |
| 3 | с. Майма, ул. Гидростроителей, д. 23 | ремонт крыши | 2 699 315 | 0 | 0 | 214 369 | 2 484 946 | 1 | 50 |
| 4 | с. Майма, ул. Гидростроителей, д. 19 | ремонт крыши | 2 656 677 | 0 | 315 141 | 210 983 | 2 130 553 | 1 | 34 |
| 5 | с. Майма, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 344 145 | 0 | 0 | 106 747 | 1 237 398 | 1 | 16 |
| Итого по муниципальному образованию «Майминский район» | 12 591 881 | 0 | 622 406 | 1 000 000 | 9 732 077 | 4 | 264 |
| Муниципальное образование «Турочакский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Турочак, ул. Советская, д. 69 | ремонт фасада | 374 857 | 0 | 0 | 0 | 374 857 | 1 | 6 |
| 2 | с. Турочак, ул. Советская, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 286 322 |  | 0 | 0 | 286 322 | 1 | 6 |
| 3 | с. Турочак, ул. Советская, д. 69 | ремонт крыши | 1 115 019 |  | 0 | 0 | 1 115 019 | 1 | 6 |
| 4 | с. Турочак, ул. Советская, д. 69 | ремонт фундамента | 374 857 | 0 | 0 | 0 | 374 857 | 1 | 6 |
| Итого по муниципальному образованию «Турочакский район» | 2 151 055 | 0 | 0 | 0 | 2 151 055 | 4 | 24 |
| Муниципальное образование «Улаганский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Акташ, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт крыши | 2 222 305 | 0 | 0 | 0 | 2 222 305 | 1 | 43 |
| 2 | с. Акташ, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт крыши | 2 062 043 | 0 | 0 | 0 | 2 062 043 | 1 | 33 |
| Итого по муниципальному образованию «Улаганский район» | 4 284 348 | 0 | 0 | 0 | 4 284 348 | 2 | 76 |
| Муниципальное образование "Усть-Канский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Усть-Кан, ул. Школьная, д. 7 | ремонт внутридомовых систем теплоснабжения | 1 193 177 | 0 | 0 | 0 | 1 193 177 | 1 | 51 |
| Итого по муниципальному образованию «Усть -Канский район» | 1 193 177 | 0 | 0 | 0 | 1 193 177 | 1 | 51 |
| Муниципальное образование «Шебалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Барагаш, ул. Школьная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 433 847 | 0 | 0 | 0 | 433 847 | 1 | 16 |
| 2 | с. Барагаш, ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 433 847 |  | 0 | 0 | 433 847 | 1 | 16 |
| 3 | с. Барагаш, ул. Школьная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 433 847 |  | 0 | 0 | 433 847 | 1 | 16 |
| 4 | с. Шебалино, ул. Советская, д. 192 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 427 842 | 0 | 0 | 0 | 427 842 | 1 | 18 |
| Итого по муниципальному образованию «Шебалинский район» | 1 729 383 | 0 | 0 | 0 | 1 729 383 | 4 | 66 |

Глава Республики Алтай,

Председатель Правительства

Республики Алтай                                            							  А.В. Бердников

___________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Республики Алтай

«О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» на 2017 - 2019 годы»

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство Республики Алтай.

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» на 2017 - 2019 годы» (далее – проект постановления) является Министерство регионального развития Республики Алтай.

Проектом постановления вносятся изменения в краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» на 2017 год (далее – краткосрочный план) в части:

уточнения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, отремонтированных в 2017 году, по фактически сложившейся стоимости выполнения работ и оказания услуг;

исключения из краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы» на 2018 год капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: с. Турочак, ул. Советская, 71, в связи с принятием собственниками помещений в данных многоквартирных домах решений о переносе срока проведения капитального ремонта на более поздний период;

исключения из краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы» на 2018 год капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: с. Огневка, ул. Ермолаева, д.1 «А», с. Огневка, ул. Советская, д.9, с. Чендек, ул. Садовая, д.17, с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.12, в связи с тем, что на основании проведенных технических экспертиз физический износ домов составляет более 70 %;

переноса срока капитального ремонта крыш многоквартирных домов: с. Майма, ул. Механизаторов, д. 6 с 2019 года на 2018 год;

исключения из краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы» на 2019 год капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.10, с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.14, с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.16,  в связи с тем, что на основании проведенных технических экспертиз физический износ домов составляет более 70 %.

Предметом правового регулирования проекта постановления является исполнение региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014-2043 годы» в 2017 - 2019 годах.

Необходимость принятия проекта постановления обусловлена необходимостью:

корректировки стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по фактически сложившейся стоимости выполнения работ и оказания услуг, на основании актов выполненных работ и (или) оказанных услуг;

исключения из краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы» на 2018 год капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома: с. Турочак, ул. Советская, 71,  в связи с принятием собственниками помещений в данных многоквартирных домах решений о переносе срока проведения капитального ремонта на более поздний период;

исключения из краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы» на 2018 год капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: с. Огневка, ул. Ермолаева, д.1 «А», с. Огневка, ул. Советская, д.9, с. Чендек, ул. Садовая, д.17, с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.12, в связи с тем, что на основании проведенных технических экспертиз физический износ домов составляет более 70 %;

переноса срока капитального ремонта крыш многоквартирных домов: с. Майма, ул. Механизаторов, д. 6 с 2019 года на 2018 год;

исключения из краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы» на 2019 год капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.10, с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.14, с. Усть-Кокса, ул. Совхозная, д.16,  в связи с тем, что на основании проведенных технических экспертиз физический износ домов составляет более 70 %.

Правовым основанием принятия проекта постановления являются:

часть 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта сроком на три года;

пункт 6 части 1 статьи 2 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года № 39-РЗ «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай», согласно которому утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта относится к полномочиям Правительства Республики Алтай;

часть 1 статьи 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», в соответствии с которой изменение нормативного правового акта оформляется нормативными правовыми актами того же вида.

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

Принятие данного проекта постановления не потребует признания утратившим силу, отмены, изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты Республики Алтай.

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу, факторов, способствующих проявлению коррупции, в проекте постановления в результате проведенной Министерством регионального развития Республики Алтай антикоррупционной экспертизы не выявлено.

Министр регионального

развития Республики Алтай                                                    Н.П. Кондратьев